PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR – MATRIZ

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

TRABAJO TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

DE INGENIERO COMERCIAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SUMAQ-SACHA, HOTEL DE LUJO, EN LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO EN ECUADOR.

VICTOR ALEXIS RODRIGUEZ CADENA

DIRECTOR: ING. MARIO FERNANDO GAMBOA RECALDE, MBA

LINEA DE INVESTIGACIÓN: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

QUITO, AGOSTO 2019

DIRECTOR DE DISTERTACIÓN:

Mgs. Fernando Gamboa, MBA

INFORMANTES:

Mgs. René Tola

Mgs. Leonardo Ávila

DEDICATORIA

“A mis padres y hermana, quienes han estado a mi lado durante toda mi formación académica, mi crecimiento personal y profesional.”

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I – ESTUDIO DEL ENTORNO	1

1.1 Indicadores Macroeconómicos y Financieros	1

1.1.1 Producto Interno Bruto (PIB)	1

1.1.2 Inflación	7

1.1.3 Desempleo	10

1.1.4 Salarios	12

1.2 Análisis Político – Económico – Social – Tecnológico (PEST)	14

1.2.1 Político	15

1.2.2. Económico	16

1.2.3 Social y Cultural	20

1.2.4 Tecnológico	22

CAPÍTULO II – ESTUDIO DE MERCADO	24

2.1 Estimación de la demanda mundial	24

2.2 Estimación de la demanda en Ecuador	25

2.2.1 Demanda Nacional – Turismo Extranjero	25

2.2.2 Alcance del registro de entrada de extranjeros	26

2.2.3 Entrada de extranjeros por país de procedencia	28

2.2.4 Entrada de extranjeros por género y motivo de viaje	30

2.2.5 Entrada de extranjeros por grupo de ocupación	32

2.2.6 Entrada de extranjeros por grupos de edad	34

2.2.7 Entrada mensual de extranjeros por género	35

2.2.8 Demanda Nacional – Entrada de turistas nacionales a Ecuador	36

2.2.9 Demanda en la región amazónica	37

2.3 Demanda en el Parque Nacional Galápagos	40

2.4 Resumen de la demanda	42

2.5 Clasificación y nomenclatura de los establecimientos	43

2.6 Oferta nacional de alojamiento	44

2.6.1 Oferta nacional según clasificación hotelera	44

2.6.2 Oferta nacional según categoría hotelera	47

2.6.3 Oferta de alojamiento en la región amazónica	50

2.6.4 Oferta de alojamiento en la provincia del Napo	53

2.6.5 Oferta de alojamiento en el cantón Tena	56

2.6.6 Oferta de alojamiento en Ahuano y Misahuallí	57

2.6.7 Capacidad de hospedaje – Provincia del Napo	59

2.7 Resumen de la oferta	63

2.8 Producto competencia – Provincia del Napo	65

2.9 Producto sustituto – Provincia del Napo	65

2.10 Segmentación de mercado	66

2.10.1 Introducción	66

2.10.2 Metodología	67

2.10.3 Evaluación del segmento	68

2.10.4 Perfil del turista extranjero en Cuyabeno	69

2.10.5 Criterios de segmentación	71

2.11 Pronóstico de la demanda	79

2.11.1 Pronóstico del ingreso de turistas extranjeros y nacionales al Ecuador	79

2.11.2 Estacionalidad de la demanda para el proyecto	80

2.11.3 Estimación de la potencial cuota de mercado	81

2.12 Mecanismos de comercialización	82

2.12.1 Plataformas digitales de turismo	82

2.12.2 Agencias de viaje	83

2.12.3 Convenios gubernamentales	83

2.12.4 Redes sociales	84

2.12.5 Transporte de turistas	85

CAPÍTULO III – ESTUDIO TÉCNICO	86

3.1 Tamaño	86

3.1.1 Infraestructura	86

3.1.2 Equipamiento	87

3.2 Ubicación	88

3.2.1 Transporte terrestre	88

3.2.2 Transporte aéreo	92

3.2.3 Sociedad	92

3.2.4 Clima	93

3.3 Ingeniería	94

CAPÍTULO IV – ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL	98

4.1 Estudio Organizacional	98

4.1.1 Tipo de Organización	98

4.1.2 Estructura Organizacional	99

4.1.3 Perfiles	104

4.2 Estudio Legal	105

4.2.1 Ley de Compañías	105

4.2.2 Ley del Registro Único de Contribuyentes	106

4.2.3 Ley de Turismo	107

4.2.4 Reglamento de alojamiento turístico	108

4.2.5 Certificaciones Ambientales	111

4.2.6 Certificaciones ISO	112

4.2.7 Certificaciones para la industria del turismo	115

4.2.8 Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Tena	118

CAPÍTULO V – ESTUDIO FINANCIERO	121

5.1 Inversiones	121

5.1.1 Inversiones Fijas	121

5.1.2 Inversiones Diferidas	122

5.1.3 Inversiones Corrientes	123

5.2 Ingresos proyectados	123

5.3 Costos y Gastos proyectados	124

5.4 Amortización de la deuda	125

5.6 Estado Proforma de Resultados proyectado	126

5.7 Estado de Situación Financiera proyectado	127

5.8 Flujo de Caja proyectado	128

CAPÍTULO VI – EVALUACIÓN FINANCIERA	129

6.1 Valor Actual Neto (VAN)	129

6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)	130

6.3 Relación Beneficio Costo (B/C)	131

6.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)	131

CAPÍTULO VII – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	132

7.1 Análisis de sensibilidad	132

CAPÍTULO VIII – ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL	134

8.1 Acuerdos Internacionales	134

8.1.1 Cumbre Mundial de Río y Protocolo de Kioto	134

8.2 El Turismo Sostenible	135

8.3 Marco Legal en Ecuador	136

8.3.1 Constitución de la República del Ecuador	136

8.3.2 Ley de gestión ambiental	137

8.3.3 Código Orgánico del Ambiente	138

8.3.4 Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental	138

8.3.5 Ley Orgánica de Recurso Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua	138

8.3.6 Reglamento de Alojamiento Turístico	139

8.3.7 Ordenanzas Municipales en el Catón Tena	140

8.4 Análisis de Impactos Potenciales	140

8.4.1 Demanda de servicios básicos	140

8.4.2 Suelos	141

8.4.3 Hidrología y calidad de aguas	144

8.5 Aire y Ruido	145

8.5.1 Alteración de la calidad del aire por polvo y emisiones	145

8.5.2 Cambio en el nivel de ruido	146

8.6 Paisaje	146

8.7 Flora	147

8.7.1 Pérdida o alteración de la vegetación	147

8.7.2 Cambio en la calidad de la vegetación	147

8.7.3 Fragmentación del hábitat	148

8.8 Fauna	148

8.8.1 Afectación por tráfico de vehículos	148

8.8.2 Contaminación	149

8.8.3 Alteración del hábitat	149

8.8.4 Fragmentación del hábitat	150

8.9 Componente socio-económico	150

8.9.1 Contaminación del aire	150

8.9.2 Alteración del clima social	151

8.10 Dinamización de la economía local	152

8.10.1 Cambio de la demanda de bienes y servicios	152

8.10.2 Oportunidades de empleo	153

8.10.3 Desarrollo de emprendimientos	153

8.11 Presencia de vectores	154

8.12 Uso de materiales en la construcción	154

8.12.1 Obras preliminares	155

8.12.2 Estructura horizontal y vertical	155

8.12.3 Acabados	156

8.13 Tratamiento de aguas servidas	156

8.14 Equipos que reducen el impacto ambiental	157

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	159

CONCLUSIONES	159

RECOMENDACIONES	162

BIBLIOGRAFÍA	164

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación busca determinar la factibilidad de implementar un hotel de lujo en la ciudad de Tena, provincia de Napo, Ecuador. A través, del estudio del entorno, estudio de mercado, evaluación técnica, legal y organizacional que permitan obtener toda la información necesaria para un acertado estudio y evaluación financiera, el análisis de sensibilidad e impacto ambiental del proyecto según la normativa nacional e internacional.

La investigación parte de datos oficiales publicados por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y, el Ministerio de Turismo. Además de las publicaciones de la Organización Mundial del Turismo, que señala la creciente demanda del turismo de lujo en entornos totalmente naturales.

La evaluación financiera de los primeros diez años determina que el proyecto es viable. En un escenario de ventas conservador (cuota de mercado 4%-10%), con una inversión inicial estimada de USD 5’220,513  y financiamiento mediante crédito bancario (65%) y aporte privado (35%), se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 21% que duplica el costo del capital promedio ponderado de 7.74%; y, un Valor Actual Neto (VAN) positivo de USD 4´361,315 (descontado a una tasa de 7.74%), una Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.74, superior a 1, y un Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 9.01 años, menor al horizonte de evaluación de diez años.

# CAPÍTULO I – ESTUDIO DEL ENTORNO

## 1.1 Indicadores Macroeconómicos y Financieros

### 1.1.1 Producto Interno Bruto (PIB)

“El PIB, o producto interno bruto, es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un período determinado” (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007, pág. 112).

El PIB es necesario evaluarlo desde dos perspectivas, en valores constantes o reales y en valores corrientes o nominales. La razón de esta evaluación diferenciada, es porque el PIB corriente toma en cuenta el incremento o decremento de precios a lo largo del tiempo, a diferencia del PIB constante, que elimina este efecto de la inflación. (Pampillón, 2013) Por este motivo, a continuación, se muestran en la Tabla N°1 y Tabla N°2 la evolución del PIB del Ecuador tanto en términos constantes, como en términos corrientes. Cada una de las tablas de datos está acompañada de un gráfico que demuestra el cambio del indicador macroeconómico desde el año 2007, pues este es el año que se ha fijado como base de cálculo para los años posteriores. Las tablas de datos tienen información confirmada por el Banco Central del Ecuador (BCE) hasta el año 2018 y la Tabla N°2 en donde se muestra la evolución del PIB en valores corrientes contiene las proyecciones realizadas por el Ministerio de Finanzas para el periodo 2019-2022. Adicionalmente, se incluye en las tablas de datos los ingresos generados en el país por concepto de turismo.

Tabla N°1: Evolución del PIB y Turismo en valores constantes - Ecuador (2007 – 2022)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) CONSTANTE. Año; PIB; Variación; PIB (Alojamiento y servicios de comida); Variación. 2007; 51,007; -; 865; -. 2008; 54,250; 6.40%; 910; 5.25%. 2009; 54,558; 0.57%; 990; 8.77%. 2010; 56,481; 3.53%; 1,031; 4.15%. 2011; 60,925; 7.87%; 1,093; 5.96%. 2012; 64,362; 5.64%; 1,136; 3.97%. 2013; 67,546; 4.95%; 1,191; 4.83%. 2014; 70,105; 3.79%; 1,218; 2.26%. 2015; 70,175; 0.10%; 1,173; -3.66%. 2016; 69,068; -1.58%; 1,177; 0.35%. 2017; 71,139; 3.00%; 1,244; 5.68%. 2018; 71,705; 0.80%; 1,260; 1.24%. 2019; 72,734; 1.43%; 1,273; 1.06%. 2020; 73,440; 0.97%; 1,295; 1.72%. 2021; 74,928; 2.03%; 1,307; 0.93%. 2022; 76,592; 2.22%; 1,324; 1.30%. *Millones de USD.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

La evolución del PIB en términos constantes indica que el crecimiento del PIB total, no es homogéneo con el crecimiento del PIB en el sector industrial dónde se ubica el presente proyecto, que es el de Alojamiento y servicios de comida. Ya que, como se observa en el año 2009 el PIB del sector crece 8.20 puntos más, en relación al PIB total. En el año 2015, el PIB del sector decrece 3.66 puntos, mientas que el PIB total se incrementa en 0,1 puntos. En la serie analizada se observa que el sector de alojamiento y servicio de comidas, al cual le correspondería el presente proyecto registró incrementos excepto el año 2015.

Es importante mencionar la utilidad que otorga establecer el comportamiento del PIB en general y especialmente de los sectores en los que se van a desarrollar los proyectos, pues permiten conocer las expectativas de crecimiento o decrecimiento que tendrá la economía para, sobre dicha base madurar la idea de implementar un determinado proyecto, minimizando el riesgo de fracaso.

Gráfico N°1: Evolución del PIB y Turismo en valores constantes - Ecuador (2007 – 2022)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

El Gráfico N°1 demuestra que el PIB del sector de alojamiento y servicios de comida mantiene un crecimiento los últimos 10 años, representando aproximadamente el 2% del PIB total del país.

Tabla N°2: Evolución del PIB y Turismo en valores corrientes - Ecuador (2007 – 2022)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) CORRIENTE. Año; PIB; Variación; PIB (Alojamiento y servicios de comida); Variación. 2007; 51,007; -; 900; -. 2008; 61,763; 21.09%; 947; 5.25%. 2009; 62,520; 1.23%; 1,182; 24.85%. 2010; 69,555; 11.25%; 1,312; 11.00%. 2011; 79,277; 13.98%; 1,428; 8.80%. 2012; 87,925; 10.91%; 1,632; 14.28%. 2013; 95,130; 8.19%; 1,878; 15.06%. 2014; 101,726; 6.93%; 2,054; 9.42%. 2015; 99,290; -2.39%; 2,083; 1.39%. 2016; 98,614; -0.68%; 2,150; 3.20%. 2017; 103,057; 4.51%; 2,279; 6.03%. 2018; 109,454; 6.21%; 2,375; 4.17%. 2019; 113,097; 3.33%; 2,536; 6.79%. 2020; 116,887; 3.35%; 2,684; 5.84%. 2021; 121,015; 3.53%; 2,752; 2.53%. 2022; 124.875; 3.19%; 2,908; 5.67%. *Millones de USD.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

La Tabla N°2 refleja la evolución del PIB total del país y del sector de alojamiento y servicios de comida en valores corrientes. Los valores arrojan un comportamiento similar a lo observado en la Tabla N°1 donde existe un incremento proporcional en el PIB total del país y en el PIB del sector entre el año 2010 y 2012. Sin embargo, en el año 2009, ambos tienen un crecimiento desproporcional. En el año 2015 y 2016 existe un crecimiento de 1 y 3 puntos respectivamente en el sector industrial, mientras que a nivel general existe un decrecimiento en el PIB del país

Gráfico N°2: Evolución del PIB y Turismo en valores corrientes - Ecuador (2007 – 2022)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

El Gráfico N°2 sugiere que el PIB del sector Alojamiento y servicios de comida, no es representativo en el PIB total del país, por lo cual el comportamiento del PIB de este sector, en particular no explica el comportamiento del PIB total del Ecuador. Por lo tanto, es posible establecer que la proyección del Ministerio de Finanzas para el año 2018 y 2019 en donde se prevé un incremento de 1.06 y 1.43 puntos respectivamente, no asegura que el PIB del sector crezca de la misma manera o incluso que se incremente, como se refleja en años anteriores existe la posibilidad de que decrezca.

El crecimiento económico está definido como el incremento de los ingresos generados por una economía producto de la venta de bienes y servicios en un periodo delimitado de tiempo, generalmente años. (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007) El crecimiento económico no siempre supone un aumento de los ingresos, también puede existir una disminución y a este comportamiento se conoce como decrecimiento económico. En la Tabla N°3 se muestra la variación del crecimiento económico ecuatoriano en valores constantes desde el año 2007 hasta el año 2022.

Tabla N°3: Crecimiento Económico en valores constantes (2007 – 2022)

CRECIMEINTO ECONÓMICO CONSTANTE. Año; Crecimiento. 2007; -. 2008; 6.40%. 2009; 0.57%. 2010; 3.53%. 2011; 7.87%. 2012; 5.64%. 2013; 4.95%. 2014; 3.79%. 2015; 0.10%. 2016; -1.58%. 2017; 3.00%. 2018; 1.06%. 2019; 1.43%. 2020; 2.05%. 2021; 1.47%. 2022; 1.01%. *Millones de USD.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

Gráfico N°3: Crecimiento Económico en valores constantes (2007 – 2022)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

### 1.1.2 Inflación

La inflación se puede definir como el incremento sostenido del índice general de precios. Y a pesar de que parezca una idea económicamente inapropiada, este incremento sostenido de precios es un mal necesario para todas las economías, ya que permite el crecimiento de la misma. Es necesario recordar que el Ecuador al tener como moneda oficial el Dólar de Estados Unidos, no tiene mayor control sobre el comportamiento de este indicador, pues varía con las medidas económicas adoptadas por Estados Unidos y que rigen para todos los países que utilicen su moneda. (Pampillón, 2013)

Tabla N°4: Evolución de la inflación Ecuador (2007 – 2018)

Año; Inflación (%). 2007; 3.32. 2008; 8.83. 2009; 4.31. 2010; 3.33. 2011; 5.41. 2012; 4.16. 2013; 2.70. 2014; 3.67. 2015; 3.38. 2016; 1.12. 2017; -0.20. 2018; 0.44. 2019; 1.07. 2020; 1.53. 2021; 2.21. 2022; 2.60.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

Gráfico N°4: Evolución de la inflación Ecuador (2007 – 2022)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

En la Tabla N°4 se presenta la evolución de la inflación en Ecuador desde el año 2007 hasta el año 2018. El Gráfico N°4 representa los datos de la Tabla N°4, permite destacar tres aspectos fundamentales. Primero, el pico del año 2008 en consecuencia de la crisis en Estados Unidos y la posterior recesión entre el año 2009 y 2014, como consecuencia de la misma crisis del año 2008. El segundo aspecto, la inflación controlada durante los once años de análisis a excepción del año 2017, como consecuencia de tener como moneda oficial el Dólar de Estados Unidos. El aspecto más importante a destacar es que, existe un beneficio al tener bajas tasas de inflación, por ejemplo, tener mayor capacidad adquisitiva para la compra de bienes y servicios.

### 1.1.3 Desempleo

Conjuntamente con el desempleo se miden variables relacionadas que son importantes definir. Población en edad de trabajar (PET), son personas a partir de 15 años. Población económicamente inactiva (PEI), son personas a partir de 15 años que no están disponibles para trabajar, por tanto, no buscan trabajo y no tienen empleo. Población económicamente activa (PEA), son personas a partir de 15 años que trabajaron al menos una hora en la semana, que tienen empleo, y personas que están en busca de trabajo, pero no lo consiguen (desempleados).  (Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC), 2016)

En la Tabla N°5 se detallan las principales cifras de la evolución del desempleo en Ecuador.

Los datos presentados en la Tabla N°5 indican que el desempleo en Ecuador se mantiene alrededor del 5% en el periodo año 2007 al 2018. La PEA se mantiene en promedio en 65% y la PEI 35%, se puede establecer que 6 de cada 10 personas desarrollan una actividad económica y 4 no lo hacen, cuando en países desarrollados 10 de cada 10 personas desarrollan una actividad económica. El subempleo en el año 2011 se redujo en 5 puntos, sin embargo, al año 2018 ha regresado al 18% como en 2007. El problema del subempleo es que existen cerca de un millón y medio de personas (marzo de 2018) que desarrollan una actividad económica que no corresponde a su profesión, es decir, se están desaprovechando recursos humanos.

Tabla N°5: Evolución del desempleo Ecuador (2007 – 2018)

Año; PET; PEA; PEI; Empleo Adecuado; Subempleo; Desempleo. 2007; 9,309,490; 6,336,029; 68%; 2,973,460; 32%; 2,737,158; 1,155,872; 18.2%; 316,697; 5.0%. 2008; 9,648,996; 6,385,421; 66%; 3,263,575; 34%; 2,858,659; 957,978; 15.0%; 380,026; 6.0%. 2009; 10,032,716; 6,548,937; 65%; 3,483,779; 35%; 2,565,691; 1,071,615; 16.4%; 423,802; 6.5%. 2010; 10,291,500; 6,436,527; 63%; 3,855,244; 37%; 2,875,533; 889,255; 13.8%; 323,027; 5.0%. 2011; 10,533,003; 6,581,621; 62%; 3,951,382; 38%; 2,996,566; 706,458; 10.7%; 276,787; 4.2%. 2012; 10,864,147; 6,701,014; 62%; 4,162,884; 38%; 3,118,174; 603,890; 9.0%; 276,174; 4.1%. 2013; 11,200,371; 6,952,986; 62%; 4,247,385; 38%; 3,328,048; 809,269; 11.6%; 288,745; 4.2%. 2014; 11,159,255; 7,194,521; 64%; 3,964,734; 36%; 3,545,802; 925,774; 12.9%; 273,414; 3.8%. 2015; 11,399,276; 7,498,528; 66%; 3,900,748; 34%; 3,487,110; 1,050,646; 14.0%; 357,892; 4.8%. 2016; 11,696,131; 7,874,021; 67%; 3,822,110; 33%; 3,243,293; 1,564,825; 19.9%; 410,441; 5.2%. 2017; 11,937,928; 8,086,048; 68%; 3,851,880; 32%; 3,417,483; 1,602,909; 19.8%; 373,871; 4.6%. Mar-18; 11,984,847; 8,164,425; 68%; 3,820,422; 32%; 3,356,562; 1,498,139; 18.3%; 362,051; 4.4%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2018)

Es pertinente considerar la evolución del desempleo en el país, principalmente para nuevos emprendimientos, como el presente proyecto, que requieren el trabajo de múltiples profesionales, ingenieros, arquitectos y albañiles en una primera etapa, y posteriormente el personal administrativo, operativo y de ventas, que se hará cargo del funcionamiento diario del negocio. Los emprendimientos y pequeñas empresas permiten bajar el indicador del desempleo.

Gráfico N°5: Evolución del desempleo Ecuador (2007 – 2018)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2018)

### 1.1.4 Salarios

Los salarios y remuneraciones son el pago que reciben los empleados por parte de un empleador a cambio de un trabajo realizado en un periodo de tiempo definido. (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007) Las remuneraciones que perciben los empleados deben ser ajustadas cada año, debido a distintos factores de incidencia como la variación de la inflación de la canasta básica, de la disponibilidad de productos en el mercado, entre otros. Dentro del concepto salarios y remuneraciones adicionales están incluidos en Ecuador, decimos (tercero y cuarto) de acuerdo a la ley. En la Tabla N°6 se detalla el cambio del salario y remuneraciones adicionales en Ecuador desde el año 2007 hasta el 2018.

Tabla N°6: Salarios y remuneraciones adicionales (2007 – 2018)

Año; Salario y Remuneraciones Adicionales. 2007; $ 198.26. 2008; $ 233.13. 2009; $ 254.21. 2010; $ 279.85. 2011; $ 307.83. 2012; $ 340.47. 2013; $ 370.82. 2014; $ 396.51. 2015; $ 412.90. 2016; $ 426.92. 2017; $ 437.44. 2018; $ 450.26.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018)

El Gráfico N°6 representa los datos de la Tabla N°6 y permite observar que existe un incremento sostenido en cuanto a los salarios y remuneraciones adicionales percibidas por los trabajadores ecuatorianos durante los once años de análisis. La tendencia admite inferir que los próximos años continuarán incrementándose los salarios y remuneraciones a los trabajadores debido a los ajustes propios que se deben realizar por el comportamiento de la economía. La expectativa de crecimiento es de 10 USD cada año. Es oportuno considerar que el salario mínimo y remuneraciones adicionales que se deberá pagar a los empleados del hotel en el año 2019 será alrededor de USD 460 y en el año 2020 USD 470.

Gráfico N°6: Salarios y remuneraciones adicionales (2007 – 2018)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018)

## 1.2 Análisis Político – Económico – Social – Tecnológico (PEST)

Representa el análisis del macro-entorno estratégico externo del proyecto. PEST es un acrónico de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos.

### 1.2.1 Político

#### 1.2.1.1 Política de Protección Medioambiental

Los principios ambientales se reconocen en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 395 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 177) y, en la Ley de Gestión Ambiental, Codificación, aprobada por la Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional, publicada el 10 de septiembre de 2004 en el Registro Oficial. (Congreso Nacional, 2004)

La ley establece las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Determina las obligaciones y responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado, y determina los límites, controles y sanciones.

#### 1.2.1.2 Política Laboral

La política laboral del Ecuador, se rige por el Código del Trabajo publicado el 16 de diciembre de 2015 en el Registro Oficial (Asamblea Nacional Constituyente, 2015); cuya última modificación se realizó el 28 de marzo de 2016 con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral.

El Código regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores; y, sus preceptos se aplican a las diferentes modalidades y condiciones de trabajo.

#### 1.2.1.3 Estabilidad Política

Desde el año 2007, la estabilidad política de la que ha gozado el Ecuador, respecto de otras naciones latinoamericanas, ha contribuido a la generación y consolidación de políticas y acuerdos a mediano y largo plazo.

Esta continuidad en la gestión ha sido la principal carta de presentación del Presidente Lenin Moreno, quien desde marzo de 2018 ha ofrecido, además, seguridad jurídica y respeto a los acuerdos internacionales, a inversores extranjeros que deseen inyectar capitales en el país. (La República, 2018).

### 1.2.2. Económico

#### 1.2.2.1 Política Fiscal

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 285 a 288 define la Política Fiscal. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 141)

Los impuestos son la base de la política fiscal y constituyen el método que permite al gobierno recaudar dinero de la población para redistribuirla en gastos e inversión para el bien común.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) dio a conocer las cifras de recaudación de impuestos del año 2017, las cuales reflejan un crecimiento superior al de los últimos cuatro años, este cálculo se lo realizó sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. El crecimiento se refleja principalmente en los sectores de minas y canteras, administración pública, agricultura, construcción y financieras y seguros.

La recaudación tributaria creció en 9,4% de enero a diciembre de 2017 en relación al mismo período de 2016, siendo este el mejor resultado interanual en recaudación de los últimos 4 años, ya que, en el 2017 se recaudó USD 13.233 millones, es decir, USD 1.132 millones adicionales, debido a que en el 2016 la recaudación de impuestos fue de USD 12.092 millones.

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fueron los impuestos con mayor crecimiento durante el año pasado con el 18,9% y el 10,7% de variación, respectivamente, con respecto al 2016. Así mismo, se estima que la variación anual de ventas de enero a noviembre fue de 6,2%, lo que se observa una mejora y dinamización del sector económico.

Del total de recaudación tributaria se debe recalcar que el 93,8% de la recaudación total sin contribuciones solidarias fue hecho por las sociedades, mientras que las personas naturales con el 6,2%.

Las grandes empresas cuyos ingresos son mayores a los USD 5 millones, aportaron USD 9.588 millones, las medianas empresas, con ingresos de USD 1 a USD 5 millones, con USD 1.016 y las micro y pequeñas empresas, cuyos ingresos son de hasta USD 1 millón, aportaron con USD 1.795 millones.

Las provincias con mayor crecimiento en la recaudación tributaria fueron: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Manabí, Tungurahua y Cotopaxi.

En Ecuador, considerando la tendencia de los últimos diez años, los impuestos representaron el 65% de los ingresos del Gobierno Central, la venta de petróleo y derivados representaron el 23%, y el 12% restante fueron ingresos no tributarios.

Ante la crisis económica heredada y que tiene que afrontar el país, el 24 de mayo de 2018, el actual Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente, con el fin de instrumentar los mecanismos necesarios para sanear las cuentas fiscales hasta el año 2021. (Tapia & Serrano, 2018)

El 21 de agosto de 2018, se publicó en el Registro Oficial la Ley de fomento productivo, que establece beneficios para nuevas inversiones en el país, fuera de áreas urbanas como son Quito y Guayaquil. La exoneración del pago del impuesto a la renta durante los primeros doce años, es un beneficio al que se puede acoger el proyecto por ubicarse en fuera de las zonas establecidas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2018)

#### 1.2.2.2 Política Tributaria

La Constitución de la República del Ecuador en el artículos 300 y 301 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 145) señala que es un deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.

La política tributaria desempeña un papel muy importante por cuanto determina la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad del Estado y, solventar los gastos estatales, incluido el gasto social que es el que mayor influencia tiene en cuanto a la erradicación de la pobreza y la redistribución del ingreso.

A pesar del gran crecimiento que tuvo la recaudación de impuestos en el Ecuador, su presión tributaria aun es menor que la de los demás países de la región, esta diferencia es aún mayor si se realiza la comparación con países más desarrollados como los pertenecientes a la Unión Europea.

#### 1.2.2.3 Legislación sobre inversiones

La Ley de Fomento de Producción crea incentivos para el sector productivo, turístico y agrícola. El incentivo para la inversión, plantea la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) de diez a doce años para empresas de distintos sectores económicos que inviertan y produzcan dentro del país. En cuanto a la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), plantea la supresión o devolución del impuesto a los comerciantes que invierten con divisas en materia prima y mercancías que no se producen en el mercado regional.

### 1.2.3 Social y Cultural

#### 1.2.3.1 Política Social

Un elemento central en el desarrollo de políticas sociales en Ecuador fue la elaboración de la Constitución de 2008. Si bien la Constitución no se refiere explícitamente a la protección social, en el artículo 340 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 159), establece como concepto más amplio la Conformación de un Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, planteado como un sistema de protección integral e inclusión económica y social de todos los habitantes durante su vida, elemento central que garantiza la posibilidad de alcanzar el Régimen del Buen Vivir.

La Constitución de 2008, es el marco jurídico que facilita construir y consolidar un sistema de protección social inclusivo, con políticas centradas en la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de sistemas de cuidados a lo largo del ciclo de vida.

#### 1.2.3.2 Demografía

El INEC, en su Proyección de Población por Años en Edades Simples, estima que, en el año 2020, en Ecuador la población nacional alcanzaría los 17’510.643. La tasa de crecimiento de la población se estima en 1.56% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)

#### 1.2.3.3 Entorno cultural zona Tena, Misahuallí

El cantón Tena tiene una población cercana a los sesenta y cinco mil habitantes, residentes en Puerto Misahuallí, aproximadamente seis mil personas. Tena se caracteriza por ser un sector multiétnico y pluricultural, considerando más del 50% de la población como indígena y 30% mestiza. El 60% de la población del Tena, vive en la zona rural y el restante 40% en la zona urbana. Es importante enfatizar que, el nivel de estudio del 25% de la población es bachillerato, el 75% no finalizó sus estudios o no ingresó en ningún momento.

La población del Tena en su mayoría genera ingresos en base a la explotación de la naturaleza y servicios de comida y limpieza, a través de negocios informales. Es por este motivo principalmente, que los habitantes del sector se muestran totalmente de acuerdo y apoyan todo tipo de negocios que generen actividad turística en la zona, pues saben que, al existir el movimiento de turistas nacionales y extranjeros, tienen mayores posibilidades de generar ingresos ofreciendo sus servicios.

Evidencia de esto, es el periodo entre el año 2010 y 2014, cuando el precio del petróleo era superior a USD 100 por barril, y las empresas dedicadas a la explotación de petróleo movilizaban personal constantemente entre el campo y la ciudad, beneficiando a los residentes de la zona que podían ofrecer sus servicios todos los días en grandes cantidades. Por este motivo, ciudades cercanas a la explotación petrolera crecieron en este periodo de tiempo, zonas que en la actualidad son consideradas como ciudades fantasmas por la caída del precio del barril de petróleo, y en consecuencia la diminución de turistas en la zona. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena, 2016)

### 1.2.4 Tecnológico

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 385 al 388, señala las políticas del estado para impulsar el desarrollo científico y tecnológico. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, págs. 173-174)

Si bien la concreción del derecho a una educación pública de calidad es una responsabilidad fundamental del Estado, la transformación educativa y el desarrollo tecnológico sólo pueden lograrse con la colaboración activa de todos: familias, comunidades organizadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación, empresa privada, y organismos internacionales de cooperación.

El desafío para el estado no está en la provisión de más recursos sino sobre todo en consolidar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales existentes. En garantizar la adecuada redistribución del gasto y crear una correcta sinergia de esfuerzos. Transparencia en la consecución de préstamos internacionales, en su negociación, contratación, administración y control.

# CAPÍTULO II – ESTUDIO DE MERCADO

## 2.1 Estimación de la demanda mundial

De acuerdo al último Barómetro OMT del Turismo Mundial, las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) alcanzó la cifra de 1.322 millones, valor que representa un incremento de 7% en 2017. Tasa superior a la tendencia de 4% registrada desde 2010. (Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 2018)

Las previsiones de la OMT señalan que este fuerte impulso se mantendrá en 2018, a una tasa de 4% a 5%, es decir 1.400 millones de personas, superando en el año 2020 los 1.500 millones de personas. Estimación sostenible después de ocho años de expansión constante, tras la crisis económica y financiera de 2009. (Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 2018)

Las Américas (+3%) recibieron 207 millones de llegadas de turistas internacionales en 2017, habiendo disfrutado de resultados positivos casi todos los destinos. Sudamérica (+7%) encabezó el crecimiento, seguida de Centroamérica y el Caribe (ambas +4%), habiendo mostrado esta última claros signos de recuperación después de los huracanes Irma y María. En Norteamérica (+2%), los buenos resultados de México y Canadá contrastan con el descenso en los Estados Unidos, el mayor destino de la región. (Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 2018)

Según el Barómetro OMT, los países de economías emergentes venden más turismo, convirtiéndose en una fuente importante de divisas.

## 2.2 Estimación de la demanda en Ecuador

### 2.2.1 Demanda Nacional – Turismo Extranjero

Para constatar el flujo de turistas extranjeros que ingresan al país, se utilizará el Registro Estadístico Anual de Entradas y Salidas Internacionales, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR). Estos registros estadísticos procesados de conformidad a las necesidades del presente trabajo, se incluyen en el Anexo No. 1, Tablas No. 01 a 07.

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), en su publicación denominada “Valoración Económica del Aporte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a la Nueva Matriz Productiva del Ecuador: Sector Turismo” (Rodríguez, y otros, 2008), señaló en su estudio que el 68% de los turistas extranjeros consideran visitar los parques naturales y las Áreas Protegidas como su principal motivación para viajar al Ecuador.

El estudio estima, además, que la contribución de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) continental es, al menos, el 15% de los ingresos turísticos nacionales, mientras que la contribución del Parque Nacional Galápagos bordea el 20%. Es decir, aportan el 35% de los ingresos turísticos del país.

El estudio determinó que los visitantes extranjeros que arriban al SNAP se quedan en el país cinco noches más que el turista extranjero promedio que acude a destinos tradicionales; y, gastan en promedio $US 2.800 (no incluye boleto aéreo). Un turista extranjero gasta en promedio $US 147 por persona en un día de visita a las Áreas Protegidas, mientras que el gasto del turista nacional es de $US 110.

A juicio del Ministerio del Ambiente, los resultados de este estudio justifican nuevas inversiones estatales en el SNAP, dado que son un excelente negocio para el país. En el 2014, cada dólar invertido en las SNAP generó un retorno de $US10.

En 2017, el país recibió importantes reconocimientos internaciones. Se premió la calidad de servicios e infraestructura turística de los destinos. Ecuador recibió 26 galardones y reconocimientos turísticos internacionales, 16 en el sector público y 10 del sector privado, otorgados por organizaciones turísticas como la World Travel Awards y medios de comunicación especializados. En febrero de 2018, el MINTUR, registró $US 150 millones en proyectos de inversión turística consolidados y $US 540 millones potenciales de inversión. (Ministerio de Turismo, 2018)

### 2.2.2 Alcance del registro de entrada de extranjeros

En el Anexo No. 1, Tabla No. 01, Entrada de Extranjeros por País de Procedencia, se presentan los datos estadísticos correspondientes al periodo 1997-2017. Sin embargo, es pertinente focalizar el análisis al periodo 2011-2017, debido a que, en este periodo, Ecuador supera el millón de visitantes por año y la tendencia de crecimiento se mantiene, destacando el atractivo del país como destino turístico.

Tabla N°7: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador.

PERIODO 2011-2017. Año; Entrada de Extranjeros; Creciemiento Anual. 2011; 1,141,037. 2012; 1,271,901; 11.47%. 2013; 1,364,057; 7.25%. 2014; 1,556,991; 14.14%. 2015; 1,544,463; -0.80%. 2016; 1,418,159; -8.18%. 2017; 1,608,473; 13.42%. Total; 9,905,081. Promedio; 1,415,012; 6.22%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No1 Tabla No 01

El periodo registra un ingreso de 9’905.081 turistas extranjeros, y un promedio anual de 1’415.012 visitas. El crecimiento experimentado en el año 2017 respecto del 2016, es de 13,42%. No obstante, el crecimiento promedio del periodo es de 6,22%. Este crecimiento ha logrado que el sector turístico, desde el 2015, sea la tercera actividad en importancia en los ingresos no petroleros, detrás de las exportaciones de banano y camarón.

Según el MINTUR, la industria turística en Ecuador, creó 490.385 empleos directos e indirectos en el año 2017.

Gráfico N°7: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 01

### 2.2.3 Entrada de extranjeros por país de procedencia

Del Anexo No. 1, Tabla No. 01, Entrada de Extranjeros por País de Procedencia, se obtienen los siguientes datos relevantes:

Tabla N°8: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por país de procedencia.

PERIODO 2011-2017. País de Procedencia; Entrada de Extranjeros; Promedio Anual; %. Colombia; 2,887,881; 412,554; 29.16%. Estados Unidos; 1,871,216; 267,317; 18.89%. Perú; 1,871,529; 267,361; 18.89%. España; 445,994; 63,713; 4.50%. Panamá; 420,555; 60,079; 4.25%. Subtotal; 7,497,175; 1,071,025; 75.69%. Otros orígenes; 2,407,906; 343,987; 24.31%. Total Periodo; 9,905,081; 1,415.012; 100.00%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 01

Gráfico N°8: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por país de procedencia.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 01

En el periodo 2011-2017, el 75.69% de los extranjeros que visitan el país provienen de cinco países: Colombia, Estados Unidos, Perú, España y Panamá; y, contribuyen con un promedio anual de 1’071.025 visitas. El restante 24,31% proviene de otros países, y contribuyen con un promedio anual de 1’415.012 visitas.

### 2.2.4 Entrada de extranjeros por género y motivo de viaje

Del Anexo No. 1, Tabla No. 03, se describe la entrada de extranjeros por género y motivo de viaje, al analizar el periodo, se obtienen los siguientes datos:

Tabla N°9: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por género y motivo de viaje.

PERIODO 2011-2017. Motivo de Viaje; Hombres; %; Mujeres; %; Total; %. Turismo; 4,038,865; 71.00%; 3,463,901; 82.15%; 7,502,766; 75.75%. Negocios; 299,201; 5.26%; 55,919; 1.33%; 355,120; 3.59%. Eventos; 463,583; 8.15%; 188,885; 4.48%; 652,468; 6.59%. Estudios; 6,006; 0.11%; 5,786; 0.14%; 11,792; 0.12%. Residencia; 109,146; 1.92%; 84,242; 2.00%; 193,388; 1.95%. Otros; 771,804; 13.57%; 417,740; 9.91%; 1,189,544; 12.01%. Sin especificar; 2; 0.00%; 1; 0.00%; 3; 0.00%. Total; 5,688,607; 100%; 4,216,474; 100%; 9,905,081; 100%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 03

Gráfico N°9: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por género y motivo de viaje.

Elaborador por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 03

Las cifras del periodo, reflejan que el mayor flujo de extranjeros que visita Ecuador, tiene tres motivos principales para organizar el viaje: Turismo, Eventos, y Negocios.

71% de los hombres y 82,16% de las mujeres que provienen del extranjero valoran Ecuador como un destino turístico. 8,15% de los hombres y 4,48% de las mujeres asisten a diferentes eventos que se organizan en el país. 5,26% de los hombres y 1,33% de las mujeres vienen por asuntos de negocios.

### 2.2.5 Entrada de extranjeros por grupo de ocupación

En el Anexo No. 1, Tabla No. 04, se describe la entrada de extranjeros al Ecuador por tipo de ocupación, según procedencia (estadísticas del año 2017).

En coherencia con el estudio citado anteriormente, donde el Ministerio del Ambiente (MAE), determinó que los visitantes extranjeros del SNAP pernoctan cinco noches con un gasto promedio de $US 2.800 (sin boleto aéreo), es necesario tamizar el registro de la Tabla No. 04, ponderando un nivel alto de ingresos económicos de acuerdo al grupo de ocupación (profesión), a fin de identificar grupos relevantes con capacidad de acreditar ingresos de $US 30.000 anuales o superior a $US 50.000.

Del registro, se identifican seis grupos con potencialidad económica. Estos son:

Grupo 1: Directores y Gerentes

Grupo 2: Profesionales de Apoyo Administrativo

Grupo 3: Científicos e Intelectuales

Grupo 4: Trabajadores de Servicios, Vendedores y Mercados

Grupo 5: Jubilados y Pensionistas

Grupo 6: Técnicos y Profesionales de Nivel Medio

En el año 2017, 1’608.473 visitantes extranjeros ingresaron al Ecuador. Los grupos con potencial suman el 61,82%.

Tabla N°10: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por grupo de ocupación.

Grupo de Ocupación; Entrada de extranjeros; %. Grupo 1; 39.169; 2.44%. Grupo 2; 351.644; 21.86%. Grupo 3; 215.096; 13.37%. Grupo 4; 171.658; 10.67%. Grupo 5; 108.895; 6.77%. Grupo 6; 107.845; 6.70%. Subtotal; 994.307; 61.82%. Otros grupos; 614.166; 38.18%. Total visitas de extranjeros año 2017; 1.608.473; 100%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 04

Gráfico N°10: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por grupo de ocupación.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 04

Los tres primeros grupos conformados por: Directores y Gerentes, Profesionales de Apoyo Administrativo, y Científicos e Intelectuales, suman 37,67% de la demanda registrada en 2017 y, sus características profesionales y académicas dan libertad de ejercitar el arbitrio de asumir que gozan de un nivel de ingresos superior a los $US 50.000 anuales.

Los tres grupos siguientes de: Trabajadores de Servicios, Vendedores y Mercados, Jubilados y Pensionistas, y Técnicos y Profesionales de Nivel Medio, suman 24,15% de la demanda y, sus ingresos podrían superar los $US 30.000 anuales.

### 2.2.6 Entrada de extranjeros por grupos de edad

En el Anexo No. 01, Tabla No. 05, se describe la entrada de extranjeros al Ecuador por grupos de edad, registrada por el INEC hasta 2017. Los grupos de turistas (por edad) más relevantes provienen de América, Europa y Asia. Ponderando un nivel alto de ingresos económicos, el rango entre 30 y 59 años (50% de las visitas en 2017), podría ser considerado un segmento de la demanda con capacidad de acreditar un nivel de ingresos superior a $US 50.000 anuales.

En el siguiente cuadro se muestran las cifras totales:

Tabla N°11: Entrada de turistas extranjeros al Ecuador por grupos de edad.

GRUPOS DE EDAD – REGISTRO INEC 2017. Continente; 0 - 19; 20 - 29; 30 - 39; 40 - 49; 50 - 59; 60 - 69; 70+; Total. América; 178,844; 315,837; 276,677; 198,952; 150,342; 97,668; 42,074; 1,260,394. Europa; 38,134; 48,045; 42,897; 37,114; 35,596; 24,067; 11,264; 237,117. Asia; 3,605; 23,877; 25,982; 19,048; 11,653; 5,569; 1,873; 91,607. África; 281; 1,690; 1,494; 730; 633; 313; 116; 5,257. Oceanía; 663; 3,588; 2,347; 1,313; 1,981; 2,817; 1,378; 14,087. Total; 221,527; 393,037; 349,398; 257,157; 200,205; 130,434; 56,705; 1,608,463. %; 14%; 24%; 22%; 16%; 12%; 8%; 4%; 100%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 05

### 2.2.7 Entrada mensual de extranjeros por género

En el Anexo No. 1, Tabla No. 06, se describe la entrada y salida de extranjeros por género según mes de movimiento, registrada por el INEC en 2017. Los datos permiten apreciar la estacionalidad del producto turístico, debido al ámbito de las vacaciones. Existe una mayor demanda en dos períodos marcados. El primero agrupa los meses de noviembre, diciembre y enero, con un pico máximo en diciembre (171.614 visitas); y. el segundo, agrupa los meses de junio, julio y agosto, con un pico máximo en julio (163.018 visitas). Sin embargo, la media mensual del año 2017 fue de 134.039 visitas.

Gráfico N°11: Entrada mensual de turistas extranjeros al Ecuador por género.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 06

Por género, los hombres registran un promedio mensual de 77.549 visitas, mientras que las mujeres registran 56.473 visitas. La diferencia es de 37,32%.

### 2.2.8 Demanda Nacional – Entrada de turistas nacionales a Ecuador

En el Anexo No. 1, Tabla No. 02, al analizar el periodo 2011-2017, se observa que ingresaron 8’840.595 turistas nacionales, es decir, un promedio anual de 1’262.942 visitas. El crecimiento anual promedio del periodo es de 6.69%, sin embargo, el crecimiento experimentado en el 2017 respecto del 2016, es solamente de 0,84%.

Gráfico N°12: Entrada de turistas nacionales a Ecuador.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No 02

### 2.2.9 Demanda en la región amazónica

En términos de valoración económica asociada al turismo, las Áreas Protegidas son tesoros naturales mega diversos, capaces de impulsar el turismo internacional y nacional, porque aglutinan la belleza de los ecosistemas donde la biodiversidad se destaca como la primera ventaja competitiva del Ecuador. Las riquezas que guardan en sus territorios, no solamente son una contribución estratégica, sino una herencia que se debe preservar para las generaciones actuales y futuras.

Para analizar el flujo de turistas extranjeros y nacionales a la región amazónica, la fuente es el Registro Estadístico de Entradas de Turistas Extranjeros y Nacionales al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elaborado por el MAE.

De este registro, el análisis se circunscribe a las Áreas Protegidas de Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní, localizadas en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Los datos se describen en el Anexo No. 02, Tablas No. 08 al 14.

En el Anexo No. 02, Tabla No. 08, del periodo 2011-2017, se tiene que ingresaron 78.081 turistas extranjeros a la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno (RPFC), 57.388 al Parque Nacional Yasuní (PNY), y 7.191 a la Reserva Biológica Limoncocha (RBL). Un total de 142.660 visitas y un promedio anual de 20.380.

El crecimiento del periodo es de 11.72% en Cuyabeno, 9.46% en Yasuní, mientras que Limoncocha registra un decrecimiento de -0.92%.

Gráfico N°13: Demanda en la región amazónica – turistas extranjeros.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 2. Tabla No 01.

Respecto al turismo interno, se observa que ingresaron 17.471 turistas nacionales a Cuyabeno, 20.169 al Yasuní, y 52.777 a Limoncocha.  Un total de 90.417 visitas y un promedio anual de 12.916.

Gráfico N°14: Demanda en la región amazónica – turistas nacionales.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 02 Tabla No 01

En Limoncocha, los productos y servicios turísticos que se ofertan, según los datos registrados, no satisfacen las expectativas de los turistas extranjeros, particular que debería considerar el gobierno para diversificar y mejorar este destino turístico.

Las cifras dejan entrever que los visitantes extranjeros pierden el interés y no regresan a las Áreas Protegidas que han visitado, y prefieren otros destinos y ofertas fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

## 2.3 Demanda en el Parque Nacional Galápagos

La Dirección Nacional del Parque Nacional Galápagos (DPNG) elabora un reporte denominado: “Informe Anual de Visitantes a las Áreas Protegidas de Galápagos” (Ministerio de Turismo, 2017). En este informe, la DPNG deja constancia estadística del ingreso anual de turistas extranjeros y nacionales a Galápagos.

En el siguiente cuadro, se describen dichos ingresos en el período 2013-2017:

Tabla N°12: Entradas Parque Nacional Galápagos periodo 2013-2017

Ingreso de Extranjeros y Nacionales al PARQUE NACIONAL GALAPAGOS; Ingreso de Extranjeros al ECUADOR; Porcentaje. Año; Entrada Extranjeros; Entrada Nacionales; Total Galápagos; Entrada Extranjeros; Extranjeros Galápagos versus ExtranjerosEcuador. 2017; 167,011; 74,789; 241,800; 1,608,473; 10.38%. 2016; 149,766; 68,599; 218,365; 1,418,159; 10.56%. 2015; 154,304; 70,451; 224,755; 1,544,463; 9.99%. 2014; 149,997; 65,694; 215,691; 1,556,991; 9.63%. 2013; 147,830; 56,329; 204,159; 1,364,057; 10.84%. Total; 768,908; 335,862; 1,104,770; 7,492,143. Promedio; 153,782; 67,172; 220,954; 1,498,429; 10.26%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)Anexo No 02 Tabla No 01

Al comparar las entradas de extranjeros al Parque Nacional Galápagos con las que registra Ecuador (en el mismo periodo), se observa que un 10.26% de los turistas extranjeros tienen preferencia por visitar este ícono turístico.

En el Informe Anual 2017, la DPNG evalúa los arribos turísticos históricos del periodo 2008-2017, y determina que la tasa anual de crecimiento compuesto de extranjeros es de 3.37% y de los nacionales 3.41%.

El 60% de los arribos en el año 2017 provino de Ecuador (31%) y de Estados Unidos (29%). A continuación, se describe la lista de los diez países con mayor aporte:

Tabla N°13: Países con mayor aporte de turistas a Galápagos

Item; País de Procedencia; Arribos; Edad Promedio; Estancia en mediana; Tipo de Alojamiento Mayoritario. miles; %; años; días; En tierra; A bordo. 1; Ecuador; 74.7; 31; 37; 4; 97%. 2; Estados Unidos; 65.5; 29; 48; 7; 61%. 3; Reino Unido; 12.1; 5; 46; 7; 59%. 4; Alemania; 9.8; 4; 45; 6; 76%. 5; Canadá; 8.8; 4; 49; 7; 53%. 6; Australia; 7.1; 3; 48; 6; 65%. 7; Argentina; 6.3; 3; 40; 6; 97%. 8; Francia; 4.3; 2; 42; 7; 77%. 9; Suiza; 3.9; 2; 42; 7; 53%. 10; Chile; 3.8; 2; 35; 6; 95%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)Anexo No 02 Tabla No 01

## 2.4 Resumen de la demanda

La demanda nacional está conformada por visitas de extranjeros y nacionales. En los últimos siete años (2011-2017), los extranjeros ingresaron en un promedio anual de 1’415.012 con una tendencia creciente de 6.22% anual. Los nacionales ingresaron en un promedio anual de 1’262.942 con una tendencia creciente de 6.69% anual. Sin embargo, estas cifras disminuyen de manera importante al evaluar las visitas a la región amazónica.

Tabla N°14: Resumen de la demanda

Item; Demanda; Ingreso Anual Promedio Periodo 2011-2017; Total. Extranjeros; %; Nacionales; %; Visitas. 1; Nacional; 1,415,012; 100; 1,262,942; 100; 2,677,954. 2; Yasuní, Limoncocha, Cuyabeno; 20,380; 1.44; 12,917; 1.02; 33,297. 3; Reserva Cuyabeno; 11,154; 0.79; 2,496; 0.20; 13,650. 4; Parque Nacional Galápagos; 153,782; 10.86; 67,172; 5.32; 220,954.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)Anexo No 02 Tabla No 01

En la región amazónica, las áreas protegidas de mayor atractivo para extranjeros y nacionales, estadísticamente son: el Parque Nacional Yasuní (PNY), la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC), y la Reserva Biológica Limoncocha (RBL). En el período 2011-2017, estas áreas protegidas de la amazonia atrajeron un promedio anual de 20.380 extranjeros, con una tendencia creciente de 6.76% anual; y, a 12.917 nacionales, con una tendencia creciente de 4.93% anual.

La Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, es un área protegida especial, debido a que el 83% de extranjeros que la visitan poseen un nivel de ingreso anual superior a $US 50.000. En el periodo 2011-2017, recibió un promedio anual de 11.154 visitas de extranjeros, con una tendencia creciente de 11.72%. En cuanto al turismo nacional, recibió 2.496 visitas con una tendencia decreciente de -5%

El Parque Nacional Galápagos (PNG), capta un promedio anual de 153.782 turistas provenientes del extranjero; y 67.172 turistas nacionales. Estos valores representan el 11% y el 5% del promedio nacional de visitas, respectivamente.

## 2.5 Clasificación y nomenclatura de los establecimientos

En el Capítulo IV, Estudio Organizacional y Legal, del presente trabajo de investigación, se hace referencia al Reglamento de Alojamiento Turístico (Ministerio de Turismo, 2015) vigente en el país.  Y, se destacan los artículos 12 y 16, en los cuales se establece la clasificación y los requisitos para la categorización, respectivamente.

Con el propósito de facilitar la explicación de la oferta hotelera tratada en el presente capítulo, especialmente en lo referente a la clasificación y nomenclatura de los establecimientos de alojamiento turístico, se expone nuevamente su contenido, en el siguiente cuadro:

Tabla N°15: Establecimientos de alojamiento, nomenclatura y categoría.

Clasificación; Nomenclatura; Rango Categoría; Categoría; Nomenclatura. Hotel; H; 2 a 5 estrellas; 5 estrellas; 5-E. Hostal; HS; 1 a 3 estrellas; 4 estrellas; 4-E. Hostería; HT; 3 a 5 estrellas; 3 estrellas; 3-E. Hacienda Turística; HA; 3 a 5 estrellas; 2 estrellas; 2-E. Lodge; L; 3 a 5 estrellas; 1 estrella; 1-E. Resort; RS; 4 a 5 estrellas. Refugio; RF; Única. Campamento Turístico; CT; Única. Casa de Huéspedes; CH; Única.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)Anexo No 02 Tabla No 01

## 2.6 Oferta nacional de alojamiento

### 2.6.1 Oferta nacional según clasificación hotelera

En el Anexo No. 03, Tabla No. 01, se describe la oferta nacional de alojamiento según la nueva clasificación vigente, registrada hasta en el MINTUR. En el siguiente cuadro se muestran las cifras totales:

Tabla N°16: Oferta nacional de establecimientos según clasificación.

Clasificación Hotelera; Nomenclatura; Establecimientos de Alojamiento; Número de Habitaciones; Número de Camas. Hotel; H; 1,078; 36,916; 64,665. Hostal; HS; 2,564; 40,354; 72,111. Hostería; HT; 536; 8,232; 19,081. Hacienda Turística; HA; 7; 132; 241. Lodge; L; 25; 290; 593. Resort; RS; 4; 337; 454. Refugio; RF; 21; 119; 357. Campamento Turístico; CT; 22; 179; 478. Casa de Huéspedes; CH; 167; 592; 1,097. Otros; 474; 4,791; 8,624. Total; 4,898; 91,942; 167,701.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)Anexo No 03 Tabla No 01

A diciembre de 2017, la oferta nacional incluye un total de 4.898 establecimientos de alojamiento, con una capacidad de 91.942 habitaciones y 167.701 camas.

El 52,35% de la oferta nacional de establecimientos de alojamiento, corresponde a Hostales, el 22,01% a Hoteles, el 10,94% a Hosterías. El 5,02% se distribuye entre Haciendas Turísticas, Lodges, Resorts, Refugios, Campamentos Turísticos y Casas de Huéspedes.

El 9,68% restante incluye otras denominaciones que eran parte de la clasificación hotelera vigente hasta 2014, tales como pensiones, moteles, apartamentos turísticos, paraderos, albergues, ciudades vacacionales, y campamentos turísticos, que actualmente están en proceso de reclasificación conforme a lo que establece el Reglamento de Alojamiento Turístico publicado en marzo de 2015.

Gráfico N°15: Oferta nacional de establecimientos según clasificación.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

Gráfico N°15: Oferta nacional de habitaciones según clasificación.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

Alrededor del 84% de la oferta de habitaciones y del 82% de la oferta de plazas, a nivel nacional, se distribuye entre Hostales y Hoteles.

Gráfico N°16: Oferta nacional de camas según clasificación.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

### 2.6.2 Oferta nacional según categoría hotelera

De acuerdo a la categoría, el 86,8% de la oferta nacional se distribuye entre establecimientos 2-E (38,6%), 3-E (26,26%), 1-E (21,97%). El 7,76 corresponde 4-E y, el 1,39% a 5-E. El 4,06% son establecimientos de categoría única.

Gráfico N°17: Oferta nacional de establecimientos por categoría.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

En el Anexo No. 03, Tabla No. 02 se describe la oferta nacional de alojamiento conforme cada categoría, registrada hasta en el MINTUR. En el siguiente cuadro se muestran las cifras totales:

Tabla N°17: Oferta nacional de establecimientos según categoría.

Categoría Hotelera; Nomenclatura; Establecimientos de Alojamiento; Número de Habitaciones; Número de Camas. 5 estrellas; 5 –E; 68; 5,291; 7,799. 4 estrellas; 4 – E; 380; 10,730; 19,334. 3 estrellas; 3 – E; 1,286; 23,480; 46,993. 2 estrellas; 2 – E; 1,889; 35,001; 61,627. 1 estrella; 1 – E; 1,076; 16,629; 30,207. Única; Única; 199; 811; 1,741. Total; 4,898; 91,942; 167,701.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

Gráfico N°18: Oferta nacional de habitaciones por categoría.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

El 82% de la oferta nacional de habitaciones y el 83% de las plazas, se distribuye entre las categorías: 1-E, 2-E, y 3-E. Los establecimientos 4-E aportan el 12% y los 5-E el 5%. El 1% es aporte de los establecimientos de categoría única.

Gráfico N°19: Oferta nacional de plazas por categoría.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 03 Tabla No 02

### 2.6.3 Oferta de alojamiento en la región amazónica

En Ecuador, la región amazónica está conformada por cinco provincias: Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

El MINTUR, en la región amazónica registra 598 establecimientos de alojamiento con una oferta de 11.349 habitaciones y 20.977 camas. Su distribución por provincia según clasificación y categoría hotelera se describe en el Anexo 04, Tabla No. 01 y Tabla No. 02. Los totales se incluyen en los siguientes cuadros:

Tabla N°18: Establecimientos en la Amazonía según clasificación.

Provincia. Clasificación; Morona Santiago; Napo; Orellana; Pastaza; SucumbÍos; Zamora Chinchipe; Total; Habitaciones; Plazas. Cabaña; 1; 25; 5; 6; 37; 477; 1,240. Campamento Turístico; 1; 1; 2; 4; 21; 164. Casa de Huéspedes; 2; 5; 3; 2; 1; 13; 67; 120. Hotel; 13; 15; 25; 15; 45; 4; 117; 3,651; 5,920. Hotel Residencia; 3; 1; 11; 3; 18; 559; 859. Hostal; 34; 72; 42; 35; 40; 25; 248; 4,038; 7,444. Hostal Residencia; 16; 7; 16; 11; 0; 50; 824; 1,407. Hostería; 10; 38; 6; 15; 9; 8; 86; 1,454; 3,271. Lodge; 1; 2; 1; 4; 39; 95. Pensión; 2; 11; 3; 3; 19; 167; 338. Refugio; 1; 1; 11; 34. Resort; 1; 1; 41; 85. TOTAL; 81; 178; 109; 68; 123; 39; 598; 11,349; 20,977.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 01-02

Gráfico N°20: Oferta hotelera por clasificación en la región amazónica.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 01

Tabla N°19: Establecimientos en la Amazonía según categorías.

CATEGORIA. PROVINCIA; 5 -E; 4 -E; 3 - E; 2 - E; 1 - E; Única; Total; Habitaciones; Plazas. Morona Santiago; 3; 13; 43; 20; 2; 81; 1,488; 2,658. Napo; 3; 11; 60; 47; 50; 7; 178; 2,816; 6,206. Orellana; 1; 4; 16; 61; 26; 1; 109; 2,545; 4,138. Pastaza; 19; 22; 24; 3; 68; 1,163; 2,448. Sucumbíos; 3; 4; 23; 61; 28; 4; 123; 2,738; 4,533. Zamora Chinchipe; 9; 12; 17; 1; 39; 599; 994. TOTAL; 7; 22; 140; 246; 165; 18; 598; 11,349; 20,977.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 02

Gráfico N°21: Oferta hotelera por categoría en la región amazónica.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 02

### 2.6.4 Oferta de alojamiento en la provincia del Napo

La provincia de Napo está conformada por cinco cantones: Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco, Quijos, y Tena.

El MINTUR, en la provincia de Napo registra 178 establecimientos de alojamiento con una capacidad de 2.816 habitaciones, 6.206 camas, y 6.858 plazas-camas.

Tabla N°20: Localización de los establecimientos por cantón.

Provincia; Cantón; Establecimientos; Habitaciones; Camas. NAPO; Archidona; 14; 8%; 220; 8%; 460; 7%. Arosemena Tola; 3; 2%; 33; 1%; 93; 1%. El Chaco; 13; 8%; 142; 5%; 285; 5%. Quijos; 28; 16%; 366; 13%; 734; 12%. Tena; 120; 66%; 2,055; 73%; 4,634; 75%. Total; 178; 100%; 2,816; 100%; 6,206; 100%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 03-04

El cantón Tena, por ser la cabecera cantonal de la provincia de Napo, es el cantón que concentra el mayor desarrollo de la actividad turística. Agrupa el 66% de los establecimientos de alojamiento activos en la provincia de Napo. Aporta con el 73% de las habitaciones y el 75% de las plazas.

El cantón Quijos ocupa el segundo lugar en la actividad hotelera de la provincia de Napo, aporta el 16% de los establecimientos. Los cantones Archidona y El Chaco ofertan el 8% cada uno; y, el cantón Carlos Julio Arosemena Tola es el de menor desarrollo, aporta solamente el 2% de la industria.

En el Anexo 04, Tabla No. 03 y Tabla No. 04 se describe la distribución de la provincia de Napo según clasificación y categoría hotelera, respectivamente. Los totales se incluyen en los siguientes cuadros:

Tabla N°21: Establecimientos de alojamiento por clasificación hotelera.

Provincia de Napo; Cantón. Clasificación; Archidona; Arosemena Tola; El Chaco; Quijos; Tena; Establecimientos; Habitaciones; Plazas. Cabaña; 3; 2; 1; 19; 25; 383; 1,046. Campamento Turístico; 1; 1; 6; 24. Casa de Huéspedes; 1; 1; 3; 5; 36; 54. Hotel; 3; 1; 11; 15; 389; 957. Hotel Residencia; 1; 1; 26; 59. Hostal; 1; 5; 12; 54; 72; 1,144; 2,467. Hostal Residencia; 1; 2; 4; 7; 103; 220. Hostería; 6; 1; 2; 8; 21; 38; 567; 1,561. Lodge; 1; 1; 5; 21. Pensión; 4; 2; 5; 11; 105; 262. Refugio; 1; 1; 11; 31. Resort; 1; 1; 41; 156. TOTAL; 14; 3; 13; 28; 120; 178; 2,816; 6,206.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 03

Tabla N°22: Establecimientos de alojamiento por categoría hotelera.

Provincia; Categoria; Establecimientos; Habitaciones; Camas. NAPO; 5-E; 3; 2%; 90; 3%; 207; 3%. 4-E; 11; 6%; 246; 9%; 608; 10%. 3-E; 60; 34%; 934; 33%; 2,217; 36%. 2-E; 47; 26%; 684; 24%; 1,419; 23%. 1-E; 50; 28%; 809; 29%; 1,633; 26%. UNICA; 7; 4%; 53; 2%; 122; 2%. Total; 178; 100%; 2,816; 100%; 6,206; 100%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 03

Los establecimientos de alojamiento con categoría 5-E representan el 2% de la capacidad hotelera de la provincia, y los de categoría 4-E, representan el 6%. En total, el 8% de los establecimientos está diseñado para un mercado internacional, con un nivel alto de ingresos.

### 2.6.5 Oferta de alojamiento en el cantón Tena

El cantón Tena está conformado por ocho parroquias: Ahuano, Chontapunta, Pano, Puerto Misahualli, Puerto Napo, San Juan de Muyuna, Tálag y Tena.

La parroquia Tena, concentra el 62% de la oferta de establecimientos del cantón Tena, aporta el 68% de las habitaciones y el 63% de las plazas. Sin embargo, hay dos parroquias con un desarrollo creciente en la actividad turística del cantón y la provincia. Estas parroquias son: Ahuano, con el 12% de los establecimientos de hospedaje; y, Puerto Misahualli con el 13%. En Ahuano se ubica el aeropuerto internacional Jumandy.

Tabla N°23: Establecimientos del cantón Tena por parroquia.

Provincia; Cantón; Parroquia; Establecimientos; Habitaciones; Camas. Ahuano; 14; 12%; 226; 11%; 573; 12%. Chontapunta; 3; 3%; 73; 4%; 199; 4%. Pano; 2; 2%; 16; 1%; 32; 1%. Pto.Misahualli; 16; 13%; 244; 12%; 651; 14%. NAPO; TENA; Pto.Napo; 3; 3%; 34; 2%; 83; 2%. S.J.Muyuna; 2; 2%; 20; 1%; 49; 1%. Tálag; 6; 5%; 48; 2%; 105; 2%. Tena; 74; 62%; 1,394; 68%; 2,942; 63%. Total; 120; 100%; 2,055; 100%; 4,634; 100%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 05

Debido a que el proyecto Sumaq-Sacha tiene interés en el sector de la provincia de Napo, y en especial en el cantón Tena y sus parroquias Ahuano y Puerto Misahualli, en el siguiente cuadro se detalla la oferta de estos sectores, según la actual clasificación.

### 2.6.6 Oferta de alojamiento en Ahuano y Misahuallí

Tabla N°24: Oferta en la provincia del Napo por clasificación hotelera.

OFERTA HOTELERA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN CLASIFICACION CANTON TENA, PARROQUIAS AHUANO Y PUERTO MISAHUALLI. Localización; Provincia de Napo; Cantón Tena; Ahuano; Misahualli. Clasificación Hotelera; Establecimientos; Habitaciones; Camas; Establecimientos; Habitaciones; Camas; Establecimientos; Habitaciones; Camas; Establecimientos; Habitaciones; Camas. Cabaña; 25; 383; 926; 19; 321; 785; 9; 156; 365; 3; 58; 194. Camp. Turístico; 1; 6; 12; 1; 6; 12. Casa Huéspedes; 5; 36; 76; 3; 8; 30. Hotel; 15; 389; 820; 11; 320; 686. Hotel Residencia; 1; 26; 38. Hostal; 72; 1,144; 2,356; 54; 898; 1,892; 7; 100; 234. Hostal Residencia; 7; 103; 206; 4; 58; 117. Hostería; 38; 567; 1,420; 21; 342; 896; 5; 70; 208; 6; 86; 223. Lodge; 1; 5; 12; 1; 5; 12. Pensión; 11; 105; 221; 5; 56; 119. Refugio; 1; 11; 34. Resort; 1; 41; 85; 1; 41; 85. TOTAL; 178; 2,816; 6,206; 120; 2,055; 4,634; 14; 226; 573; 16; 244; 651.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 05

En el Anexo No. 04, Tabla No. 05, se describe la oferta hotelera en el canton Tena, de la provincia de Napo, según parroquia y clasificación hotelera.

En la parroquia Ahuano los 14 establecimientos corresponden a 9 cabañas y 5 hosterías. En la parroquia Puerto Misahualli, los 16 establecimientos se agrupan en 3 cabañas, 7 hostales y 6 hosterías. No se ofertan hoteles, lodges ni resorts.

Tabla N°25: Oferta en la provincia del Napo por categoría hotelera.

OFERTA HOTELERA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN CATEGORIA CANTON TENA, PARROQUIAS AHUANO Y PUERTO MISAHUALLI. Localización; Provincia de Napo; Cantón Tena; Ahuano; Misahualli. Categoría; Establecimientos; Habitaciones; Camas; Establecimientos; Habitaciones; Camas; Establecimientos; Habitaciones; Camas; Establecimientos; Habitaciones; Camas. 5-E; 3; 90; 207; 2; 52; 125; 1; 11; 40. 4-E; 11; 246; 608; 6; 193; 478; 2; 86; 203; 2; 38; 128. 3-E; 60; 934; 2,217; 46; 771; 1,842; 7; 94; 256; 6; 90; 254. 2-E; 47; 684; 1,419; 26; 409; 860; 4; 35; 74; 2; 23; 56. 1-E; 50; 809; 1,633; 36; 616; 1,287; 6; 93; 213. UNICA; 7; 53; 122; 4; 14; 42. TOTAL; 178; 2,816; 6,206; 120; 2,055; 4,634; 14; 226; 573; 16; 244; 651.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 06

De los siete (7) establecimientos categoría 5-E que están activos en la región amazónica, tres (3) se localizan en la provincia de Napo. Representan el 43% y aportan con el 24% de habitaciones y el 33% de plazas. En cuanto a la categoría 4-E, de los veintidós (22) establecimientos activos en la región, once (11) están localizados en la provincia de Napo. Representan el 50% y aportan el 39% de habitaciones y el 52% de plazas.

### 2.6.7 Capacidad de hospedaje – Provincia del Napo

La capacidad de hospedaje anual, se calcula multiplicando el número de camas disponibles por 365 días que tiene un año calendario. Esta capacidad nominal asume un huésped por noche; sin embargo, la capacidad potencial tiene un rango de pernoctación variable, según las noches que el huésped requiera.

En el sector hotelero, se tiene como norma registrar el ingreso del huésped, en el momento que decide contratar el servicio de alojamiento y un tipo determinado de habitación. El alojamiento mínimo responde a una noche. Por tanto, se cuenta el día del registro y el día de salida, normalmente hasta las 12H00.

En estos términos se basa la denominación de los planes de alojamiento. Así, por ejemplo: el contrato mínimo será de dos días y una noche (2D-1N), de tres días y dos noches (3D-2N), y así sucesivamente.

Aplicando esta norma a los establecimientos de alojamiento en la provincia de Napo, se puede estimar la capacidad de hospedaje considerando un rango de 2D-1N hasta 6D-5N.

En el Anexo 04, Tablas No. 07 a No. 09, se describe la distribución de la provincia de Napo según cantón, clasificación y categoría hotelera, respectivamente. Los totales se incluyen en el siguiente cuadro:

Tabla N°26: Capacidad de hospedaje según categoría hotelera.

Infraestructura Disponible; Capacidad de Hospedaje. Provincia; Categoría; Establecimientos; Habitaciones; Camas; 2D – 1N; 3D – 2N; 4D – 3N; 5D – 4N; 6D – 5N. 5-E; 3; 90; 207; 75,555; 37,778; 25,185; 18,889; 15,111. 4-E; 11; 246; 608; 221,920; 110,960; 73,973; 55,480; 44,384. 3-E; 60; 934; 2,217; 809,205; 404,603; 269,735; 202,301; 161,841. NAPO; 2-E; 47; 684; 1,419; 517,935; 258,968; 172,645; 129,484; 103,587. 1-E; 50; 809; 1,633; 596,045; 298,023; 198,682; 149,011; 119,209. UNICA; 7; 53; 122; 44,530; 22,265; 14,843; 11,133; 8,906. Total; 178; 2,816; 6,206; 2,265,190; 1,132,597; 755,063; 566,298; 453,038. NOTA: Hospedaje: 2D-1N=2Días-1Noche.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No4 Tabla No 07-09

La oferta total de establecimientos de alojamiento en la provincia de Napo, es de 178, con 2.816 habitaciones y 6.206 camas. Esta oferta genera una capacidad nominal de hospedaje para 2’265.190 personas, considerando una estadía de dos días y una noche (2D-1N) y, 453.038 personas en un plan 6D-5N.

Tabla N°27: Capacidad de hospedaje en establecimientos 5-E y 4-E.

Provincia; Infraestructura Disponible; Capacidad de Hospedaje. NAPO; Categoría; Establecimientos; Habitaciones; Camas; 2D - 1N; 3D - 2N; 4D - 3N; 5D - 4N; 6D - 5N. 5-E; 3; 90; 207; 75,555; 37,777; 25,185; 18,888; 15,111. 4-E; 11; 246; 608; 221,920; 110,960; 73,973; 55,480; 44,384. Total; 14; 336; 815; 297,475; 148,737; 99,158; 74,368; 59,495. NOTA: Categoría: 5-E=5 estrellas; Hospedaje: 2D-1N=2Días-1Noche.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04 Tabla No 07

La oferta total de establecimientos de alojamientos 5-E y 4-E, en la provincia de Napo, es de 14, con 336 habitaciones y 815 camas. Esta oferta genera una capacidad nominal de hospedaje para 297.475 personas, considerando una estadía de dos días y una noche (2D-1N). Esta oferta respecto de la demanda anual promedio estimada en 1’415.012 (ingreso de extranjeros al país, periodo 2011-2017), representa el 21%.

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), en su publicación denominada “Valoración Económica del Aporte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a la Nueva Matriz Productiva del Ecuador: Sector Turismo” (Rodríguez, y otros, 2008), determinó que el turista extranjero que visita las Áreas Protegidas suele quedarse un promedio de cinco noches con un gasto promedio de $US 2.800. Entonces, la oferta de 6D-5N, podría ser una estimación adecuada para los fines del presente estudio.

En establecimientos de categoría 5-E, la promoción de paquetes turísticos con estadía 6D-5N, requeriría anualmente 15.111 extranjeros para tener una tasa de ocupación hotelera (TOH) del 100%. En los mismos términos, establecimientos 4-E, necesitarían 44.384 extranjeros para satisfacer su capacidad instalada. Por tanto, la oferta total de hospedaje es para 59.495 personas. Para un plan 5D-4N, la oferta es de 74.368 personas y, para un plan básico de visita a la amazonia de 4D-3N, la oferta es de 99.158 personas.

En el Anexo 04, Tablas No. 10 a No. 12, se describe la distribución del cantón Tena, según parroquia, clasificación y categoría hotelera, respectivamente. Los totales se incluyen en el siguiente cuadro:

Tabla N°28: Capacidad de hospedaje en el cantón Tena.

Infraestructura Disponible; Capacidad de Hospedaje. Cantón; Parroquia; Establecimiento; Habitación; Camas; 2D – 1N; 3D – 2N; 4D – 3N; 5D – 4N; 6D – 5N. Ahuano; 14; 226; 573; 209,145; 104,573; 34,858; 8,714; 1,743. Chontapunta; 3; 73; 199; 72,635; 36,318; 12,106; 3,026; 605. Pano; 2; 16; 32; 11,680; 5,840; 1,947; 487; 97. TENA; P. Misahualli; 16; 244; 651; 237,615; 118,808; 39,603; 9,901; 1,980. P. Napo; 3; 34; 83; 30,295; 15,148; 5,049; 1,262; 252. S.J.Muyuna; 2; 20; 49; 17,885; 8,943; 2,981; 745; 149. Tálag; 6; 48; 105; 38,325; 19,163; 6,388; 1,597; 319. Tena; 74; 1,394; 2,942; 1,073,830; 536,915; 178,972; 44,743; 8,949. Total; 120; 2,055; 4,634; 1,691,410; 845,705; 281,902; 70,475; 14,095. NOTA: Categoría: 5-E=5 estrellas; Hospedaje: 2D-1N=2Días-1Noche.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No4 Tabla No 10-12

La oferta total de establecimientos de alojamiento en el cantón Tena, es de 120, con 2.055 habitaciones y 4.634 camas. Esta oferta genera una capacidad nominal de hospedaje anual para 1’691.410 personas, considerando una estadía de dos días y una noche (2D-1N) y, 14.095 personas en un plan 6D-5N.

## 2.7 Resumen de la oferta

La oferta nacional está conformada por visitas de extranjeros y nacionales. En los últimos siete años (2011-2017), los extranjeros ingresaron en un promedio anual de 1’415.012 con una tendencia creciente de 6.22% anual. Los nacionales ingresaron en un promedio anual de 1’262.942 con una tendencia creciente de 6.69% anual. Sin embargo, estas cifras disminuyen de manera importante al evaluar las visitas a la región amazónica.

En la región amazónica, las áreas protegidas de mayor atractivo para extranjeros y nacionales, estadísticamente son: el Parque Nacional Yasuní (PNY), la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC), y la Reserva Biológica Limoncocha (RBL). En el período 2011-2017, estas áreas de la amazonia atrajeron un promedio anual de 20.380 extranjeros, con una tendencia creciente de 6.76% anual; y, a 12.917 nacionales, con una tendencia creciente de 4.93%.

Tabla N°29: Comparativo oferta de establecimientos de alojamiento.

OFERTA HOTELERA NACIONAL Y POR SEGMENTO DE MERCADO. Item; Oferta; Establecimientos; Habitaciones; Camas. unidad; %; unidad; %; unidad; %. 1; Nacional; 4,898; 100%; 91,942; 100%; 167,701; 100%. 2; Región Amazónica; 594; 10%; 11,917; 13%; 22,542; 11%. 3; Provincia de Napo; 178; 3%; 2,816; 3%; 6,206; 3%. 4; Cantón Tena; 120; 2%; 2,055; 2%; 4,634; 2%. 5; Parroquia Misahualli; 16; 0.27%; 244; 0.27%; 651; 0.33%. 6; Parroquia Ahuano; 14; 0.23%; 226; 0.25%; 573; 0.29%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04

En la región amazónica, las áreas protegidas de mayor atractivo para extranjeros y nacionales, estadísticamente son: el Parque Nacional Yasuní (PNY), la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC), y la Reserva Biológica Limoncocha (RBL). En el período 2011-2017, estas áreas de la amazonia atrajeron un promedio anual de 20.380 extranjeros, con una tendencia creciente de 6.76% anual; y, a 12.917 nacionales, con una tendencia creciente de 4.93% anual.

La Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, es un área protegida especial, debido a que el 83% de extranjeros que la visitan poseen un nivel de ingreso anual superior a $US 50.000. En el periodo 2011-2017, recibió un promedio anual de 11.154 visitas de extranjeros, con una tendencia creciente de 11.72%. En cuanto al turismo nacional, recibió 2.496 visitas con una tendencia decreciente de -5%.

## 2.8 Producto competencia – Provincia del Napo

Los establecimientos de alojamiento categoría 5-E son el producto competencia para efectos del presente estudio, y se describen en el siguiente cuadro:

Tabla N°30: Establecimientos categoría 5-E en la provincia de Napo.

Provincia; Cantón; Parroquia; Nombre; HT; RS; Habitaciones; Camas. NAPO; Quijos; Papallacta; Termas de Papallacta; 1; 38; 82. Tena; Ahuano; Anaconda Ecuador; 1; 11; 40. Tena; Tena; Arahuana Jungle; 1; 41; 85. Total; 2; 1; 90; 207.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 04

Actualmente existen tres establecimientos 5-E: dos hosterías (HT) y un resort (RS), con una capacidad de 90 habitaciones y 207 camas.

## 2.9 Producto sustituto – Provincia del Napo

Existen once establecimientos categoría 4-E: Un hotel (H), cuatro hosterías (HT), y seis lodges (L), con capacidad de 246 habitaciones y 608 camas.

Los establecimientos de alojamiento categoría 4-E, son el producto sustituto para efectos del presente estudio, y se describen en el siguiente cuadro:

Tabla N°31: Localización de los establecimientos categoría 4-E.

Provincia; Cantón; Nombre; H; HS; L; Habitaciones; Camas. Archidona; El Paraíso de las Orquídeas; 1; 16; 40. Archidona; Kuyana Amazon Lodge; 1; 7; 16. Archidona; Hakuna Matata; 1; 16; 37. Arosemena Tola; Amazanga; 1; 7; 25. Quijos; La campiña del Quijos; 1; 7; 12. NAPO; Tena; Cristhian’s Palace; 1; 47; 102. Tena; Hamadryade; 1; 12; 24. Tena; Misahualli Jungle Hotel; 1; 26; 104. Tena; Liana Lodge; 1; 12; 31. Tena; La Casa del Suizo; 1; 74; 172. Tena; El Establo de Tomas; 1; 22; 45. Total; 1; 4; 6; 246; 608.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)

## 2.10 Segmentación de mercado

### 2.10.1 Introducción

El turismo de lujo representa un pequeño porcentaje del turismo convencional, pero el nivel de gasto que se realiza en este tipo de viajes es muy superior a los de cualquier otro tipo de modalidad turística.

La segmentación será resultado de un meticuloso proceso que permita identificar las mejores oportunidades del mercado y, descubrir grupos de consumidores con necesidades similares en los ámbitos económico, demográfico, y psicográfico. (Larrea, 2018)

En el aspecto económico, el análisis relevante será identificar el nivel de ingresos profesionales del potencial consumidor. En el campo demográfico se identificará el género, la edad, la educación y la ocupación; y, en el ámbito psicográfico, la clase social (status social) a la que pertenece, partiendo del puesto de trabajo.

Mediante este enfoque estratégico, desde las expectativas del potencial cliente, la segmentación será clave para definir una propuesta comercial diferenciada, orientada a satisfacer con excelencia las necesidades, intereses y preferencias identificadas en el segmento. Desde las expectativas del negocio, permitirá plantear una estrategia de marketing eficiente, optimizar la asignación de recursos y garantizar la rentabilidad del proyecto.

### 2.10.2 Metodología

Las variables de segmentación propuestas hacen necesario acudir a métodos estadísticos como herramienta instrumental de investigación y, a datos oficiales registrados por el Ministerio de Turismo (MINTUR), el Ministerio del Ambiente (MAE) y, la Organización Mundial del Turismo (OMT).

### 2.10.3 Evaluación del segmento

Por definición del proyecto, la ubicación geográfica del hotel Sumaq-Sacha será la provincia de Napo, en Ecuador. Su localización, por consiguiente, constituye el primer criterio de segmentación del mercado. Esta realidad geográfica focaliza la segmentación a la actividad turística que se desarrolla en la región amazónica.

El MINTUR y el MAE, miden la actividad turística del país a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que incluye 53 áreas naturales protegidas y representa el 19% del territorio ecuatoriano. (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2017, pág. 10)

Dentro del SNAP, los destinos turísticos con relevancia para los extranjeros que visitan el país, son: El Parque Nacional Galápagos, la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y la Reserva de Producción de Fauna Marino Costera de la Puntilla de Santa Elena.

El MAE, en su informe “Valoración Económica del Aporte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a la Nueva Matriz Productiva del Ecuador: Sector Turismo” (Rodríguez, y otros, 2008, págs. 37-46), señala que los turistas extranjeros que visitaron estas tres reservas, acreditan un nivel alto de ingresos familiares o profesionales, superior a $US 50.000 anuales. En Cuyabeno el 83%, en Cotacachi-Cayapas el 56% y, en la Puntilla Santa Elena el 50%.

### 2.10.4 Perfil del turista extranjero en Cuyabeno

El proyecto Sumaq-Sacha tiene interés en ser parte de la actividad turística de la región amazónica y, captar una cuota de mercado del turismo extranjero que visita el país en busca naturaleza, cultura y aventura.

La Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno está ubicada en las provincias de Orellana y Sucumbíos, tiene 6.034 Km2 y colinda con la provincia de Napo. (Ministerio del Ambiente, 2015) Es pertinente, entonces, para el presente estudio, tomar como primera referencia los registros del MAE, específicamente relacionados con la reserva Cuyabeno con el propósito de comprender las características actuales del consumidor y del mercado objetivo. (Rodríguez, y otros, 2008, págs. 37-46)

Los registros económicos, demográficos y psicográficos, son los siguientes:

Capacidad económica. - El 83% de los extranjeros que visitaron la reserva Cuyabeno, pertenecen al estrato de ingresos superiores a $US 50.000 y, el 17% al segmento con menos de $US 30.000.

Nivel de Educación. - El 54% tienen estudios de posgrado y 31% certifica haber asistido a la universidad.

Planificación del viaje. - El 100% de los encuestados contrataron un paquete mediante una operadora turística, o se contactaron directamente con los establecimientos turísticos acreditados dentro del área. Existen 10 establecimientos turísticos con patente para operar, con un cupo máximo de 257 plazas. (Rodríguez, y otros, 2008, pág. 37)

Conformación del grupo. - 7% viajan solos, 36% en pareja, 21% en familia, 21% entre amigos, 14% en grupos organizados. Entonces, 57% lo conforman parejas y familias; y, 35% grupos organizados.

Gasto y estadía promedio. - Los extranjeros gastan $US 2.800 en una estadía de 4 días y 5 noches, en promedio. No incluye boletos de avión.

Grado de satisfacción. - Considerando una escala de 1 a 5, para medir las expectativas iniciales del viaje, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno, en la reserva se obtuvieron los siguientes datos: Guía de turismo 4.92, Información turística 4.42, Cabañas de hospedaje 3.92, Servicios de alimentación 4.54, Servicios higiénicos 4.15, Senderos y miradores 4.62.

Flujo de turistas. - En el Anexo No. 02, Tabla No. 08, un total de 78.081 extranjeros (promedio anual 11.154 turistas), ingresaron a la reserva Cuyabeno (periodo 2011-2017).

Gráfico N°22: Reserva Cuyabeno – Visitas anuales de turistas extranjeros.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 2 Tabla No 08

### 2.10.5 Criterios de segmentación

#### 2.10.5.1 Nivel de ingresos del turista y potencial de ventas

En la valoración económica del presente proyecto, el nivel de ingresos de los potenciales consumidores es determinante. La condición socioeconómica y la capacidad de gasto del turista extranjero definirán el tamaño del segmento, el potencial de ventas y la rentabilidad esperada; y, justificarán el desarrollo de una adecuada estrategia de marketing.

De acuerdo a los datos descritos en el Anexo No. 02, Tabla No. 08, en el periodo 2011-2017, la Reserva Cuyabeno registró un promedio anual de 11.154 visitas de extranjeros; y, un crecimiento anual promedio de 11.72%.

Desde la perspectiva de la actividad turística en Cuyabeno, aplicando el 83% de visitantes con un ingreso anual superior a $US 50.000, la línea base del mercado para desarrollar un turismo de lujo, enfocado en naturaleza, etnias ancestrales y aventura, sería de 9.787 extranjeros por año; sin embargo, el tamaño potencial del mercado estaría definido por una tendencia creciente entre 6% y 10%.

#### 2.10.5.2 Crecimiento y sostenibilidad a mediano plazo

El turismo de lujo apuesta por destinos naturales únicos, productos y servicios con estándares que responden a criterios de sostenibilidad y al empeño de consumir menos bienes y servicios innecesarios. En este ambiente, Ecuador es un destino en continuo crecimiento, muy bien posicionado en la mente de los extranjeros que buscan exclusividad y experiencias únicas.

La biodiversidad de las áreas naturales de la amazonia y la belleza extraordinaria de sus paisajes, delimitan un espacio diferenciador capaz de crear una ventaja competitiva relevante y sostenible a través de experiencias irrepetibles.

El desafío del proyecto consiste en salir del concepto de lujo tradicional y, diseñar un paquete de turismo sin lujos elegantes, un lujo de gama baja, donde el turista no deje de elegir productos por razones de calidad, estética y propósito, pero pueda disfrutar de una oferta de servicios que, sin mostrar opulencia, le brinden la oportunidad de fusionar su identidad con el entorno natural.

En el periodo 2011-2017, el crecimiento anual promedio de la actividad turística en la Reserva Cuyabeno fue de 11.72%; sin embargo, el promedio anual a nivel país fue de 6.92%. El segmento ha demostrado potencial para atraer un número importante de turistas en el futuro y, sustentar el proyecto de inversión

El riesgo inmerso en un estrato con elevado crecimiento es que paralelamente crece la posibilidad de atraer competidores. Hay inversores dispuestos a apostar por el segmento ante la falta de inmuebles destinados a este tipo de alojamiento. Desde 2014 en la región amazónica, se han sumado a la oferta hotelera, siete establecimientos categoría 5 estrellas (lujo). Tres en la provincia de Sucumbíos, tres en la provincia de Napo y, uno en la provincia de Orellana.

Tabla N°32: Hoteles 5-E – Amazonía centro-norte.

PROVINCIA; NOMBRE; CLASE; CATEGORIA. Gran del Lago C. P.; Hotel. SUCUMBIOS; Gran del Lago Shushufindi; Hotel. La Selva Jungle Lodge; Hostería. Termas Papallacta; Hostería; 5 estrellas. NAPO; Arahuana Jungle; Resort. Anaconda Ecuador; Hostería. ORELLANA; Gran del Coca; Hotel.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 02

#### 2.10.5.3 Identificación del turista de lujo

En septiembre de 2017, en la feria internacional de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV), considerada una de las más importantes de Latinoamérica, 180 expositores, 8.000 participantes y más de 25.000 visitantes, destacaron el turismo futurista, el turismo de lujo y el ecoturismo. (Agencia EFE, 2017)

En enero de 2018, Hosteltur publicó los resultados de una encuesta realizada por la agencia de marketing TBP Consulting, a una muestra de 636 profesionales de la industria turística, donde el 77% eran agentes de viajes. (Hosteltur, 2018) El informe destaca los factores que, en la actualidad, un viajero de lujo percibe como elementos clave para determinar un viaje de lujo. A continuación, se detallan estos factores:

Tabla N°33: Factores que determinan un viaje de lujo.

FACTORES; % DE RESPUESTAS. Singularidad y exclusividad de la experiencia; 30%. Personalización de los servicios; 29%. Categoría del hotel; 21%. Tipo de vuelo; 12%. Presupuesto; 6%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Agencia EFE, 2017)

Tabla N°34: Presupuesto promedio en función del mercado emisor.

MERCADO EMISOR; PRESUPUESTO. España y Escandinavia; €5.000 - €6.000. EE.UU., Holanda e Italia; €7.000 – €9.999. Brasil, Alemania, Reino Unido y Francia; €10.000 – €15.000.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Agencia EFE, 2017)

Tabla N°35: Que elige el cliente de lujo en primer lugar

FACTOR DE ELECCION; % DE RESPUESTAS. El destino; 74%. La experiencia; 20%. El alojamiento; 5%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Agencia EFE, 2017)

Tabla N°36: Canales de compra utilizados por el cliente de lujo

CANALES DE COMPRA; % DE RESPUESTAS. Agencias de viajes físicas; 87%. Online; 8%. No lo sabe; 5%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Agencia EFE, 2017)

Tabla N°37: Alojamientos preferidos por el cliente de lujo

ALOJAMIENTOS; % DE RESPUESTAS. Hoteles boutique; 65%. Grandes cadenas internacionales; 21%. Alojamientos privados; 6%. Resorts de lujo y cruceros; 5%. Castillos y palacios históricos; 2%. Yates; 1%.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Agencia EFE, 2017)

#### 2.10.5.4 El perfil de los clientes

El informe señala que la mayoría de viajeros de lujo son parejas con un rango de edad entre los 36 y 55 años, que acostumbran realizar su reserva con 60 días de antelación al inicio del viaje y prefieren hacerlo directamente en agencias de viaje físicas. Que disfrutan sus vacaciones en ambientes que ofrecen relajación y comodidad, en habitaciones tipo suite, degustan comida gourmet, y aprecian la cultura y las excursiones en la naturaleza. En la relación calidad-precio, son más sensibles al valor añadido que al precio.

#### 2.10.5.5 Crecimiento del mercado

El informe destaca que los profesionales encuestados creen que los viajes de lujo pueden incrementarse entre 6 y 10% en los próximos tres años. Y que, los mercados emisores de turistas de lujo serán Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Holanda e Italia.

#### 2.10.5.6 Acciones de Marketing

Las características socioeconómicas y sociodemográficas identificadas en el turista extranjero que visita la Reserva Cuyabeno, justifican el desarrollo de una estrategia de marketing específica, la elección de los medios de comunicación y los canales de distribución adecuados para acceder al turista objetivo.

En el contexto mundial, el turismo de lujo se orienta hacia un nuevo campo en donde lo exclusivo y lo único se vincula con lo inexplorado y virgen, donde no todo el mundo pueda llegar, lejos de lo masivo con experiencias únicas.

Este turista de lujo está en constante búsqueda de viajes y destinos emocionales, experimentales, exóticos, distintos a lo que todos quieren. Capturar su atención exige creatividad e innovación para construir experiencias alineadas con sus intereses, necesidades y valores, viajes que les permitan contar al mundo quiénes son y qué representan.

#### 2.10.5.7 Recursos de la empresa y necesidades de inversión.

El nuevo reto de la industria turística para los próximos años, obliga a Ecuador a reinventarse para seguir la velocidad de estos cambios, pero más aún, tener algo diferenciador, donde lo simple sea exclusivo. Ese detalle singular tiene anclaje en la biodiversidad circunscrita en las áreas protegidas con entorno natural.

Las características del segmento descrito resaltan su atractivo, pero su elección como mercado objetivo demanda recursos suficientes para hacerle frente y para conquistarlo.

#### 2.10.5.8 Definición del segmento para el proyecto Sumaq-sacha

De lo expuesto anteriormente, y considerando la tendencia de la demanda y oferta turística analizados en el periodo 2011-2017, el segmento de mercado y perfil del turista a los apunta el proyecto Sumaq-Sacha para garantizar su rentabilidad es:

Tabla N°38: Mercado objetivo – Proyecto Sumaq-Sacha

MERCADO OBJETIVO – PROYECTO SUMAQ-SACHA. LOCALIZACION. País; Ecuador. Provincia; Napo. Cantón; Tena. Parroquia; Puerto de Misahualli. Tamaño del terreno; 36 Has.. Coordenadas (Latitud, Longitud); -1.033112, -77.669029. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO. Actividad; Turismo de Lujo. Tipo de servicio; Alojamiento y Alimentación. Clasificación; Hotel (H). Categoría; Cinco estrellas de oro (5-E). Arquitectura; Amigable con el medio ambiente. Diseño; Tipo Bungaló. Materiales; Piedra, madera, vidrio y aluminio. Tamaño; 10 bungalós de una planta. Capacidad receptora de huéspedes; 10 suites ejecutivas (habitación individual, cama King 200x200 cm) 10 suites dobles (habitación doble, cama Queen, 156x200 cm) Total 30 plazas-camas. PERFIL DEL TURISTA. Ingresos profesionales o familiares; Superiores a $US 50.000/año. Nivel de educación; Posgrado. Ocupación; Directores y Gerentes Profesionales, Científicos e Intelectuales. Profesionales de Apoyo Administrativo.. Genero; Hombres y Mujeres. Edad; Entre 35 y 60 años. Tipo de grupo; Parejas y grupos organizados. Procedencia; Extranjero. Países objetivo Grupo AAA Grupo AA Grupo A; EE.UU., Reino Unido, Alemania, China, Brasil Canadá, Australia, Argentina, Colombia Francia, Suiza, Chile, España, Italia, Holanda. ESTRATEGIA DE MARKETING. Plan de turismo; Naturaleza, Cultura, Aventura y Ocio.. Promoción; Página web del hotel Operadores turísticos Agencias internacionales de viajes. Paquetes turísticos; Sistema todo incluido, excepto pasajes aéreos. Planes de estadía y rango de precios; 4D-3N, $US 600-$US 800 por noche (P2400) 5D-4N, $US 575-$US 775 por noche (P3100) 6D-5N, $US 550-$US 750 por noche (P3750) 7D-6N, $US 500-$US 700 por noche (P4200). Tipo de habitaciones y plazas; Suite ejecutiva, 1 cama King-size Suite ejecutiva, 2 camas Queen-size. Cuota de mercado nacional; 0.25% (3.500 huéspedes por año).

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018)

## 2.11 Pronóstico de la demanda

### 2.11.1 Pronóstico del ingreso de turistas extranjeros y nacionales al Ecuador

Los datos presentados en el Anexo No 1 Tabla No 01 “Entrada de extranjeros por país de procedencia”, permiten analizar estadísticamente la serie de tiempo (1997-2017) y desglosar los ingresos de extranjeros, en sus componentes de tendencia, temporada, sucesos irregulares.

La curva de tendencia con mejor ajuste para la demanda existente de turistas extranjeros, se obtiene mediante una regresión polinómica (Microsoft Excel, coeficiente de correlación R2 = 0.9702)

Y = 1248.2x2 + 29546x + 458988

La curva de tendencia con mejor ajuste para la demanda existente de turistas nacionales, se obtiene mediante una regresión polinómica (Microsoft Excel, coeficiente de correlación R2 = 0.9940)

Y = 1843.7x2 + 23802x + 229093

Donde, la variable independiente (x) representa el año y la variable dependiente (Y), el número de turistas que llegarían al Ecuador. En la serie de tiempo se establece x=1 para el año 1997, x=2 para 1998, hasta asignar x=27 al año 2023. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 1 Tabla No 01.

En la Tabla No 39 se muestran el número de turistas nacionales y extranjeros que se pronostica ingresarán al Ecuador en el periodo 2018-2023.

Tabla N°39:Pronóstico entrada de turistas nacionales y extranjeros (2018-2023)

Pronóstico entrada de turistas al Ecuador. Año; Extranjeros; Nacionales. 2018; 1,713,129; 1,645,088. 2019; 1,798,844; 1,751,856. 2020; 1,887,055; 1,862,312. 2021; 1,977,763; 1,976,456. 2022; 2,070,967; 2,094,286. 2023; 2,166,668; 2,215,804.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 01 Tabla No1.

### 2.11.2 Estacionalidad de la demanda para el proyecto

Los turistas arriban al Ecuador durante todo el año, pero existen dos períodos que registran mayor flujo. Para turistas extranjeros el primero, ocurre en los meses de junio, julio y agosto procedente de Estados Unidos, Colombia, Perú, España y Panamá por las vacaciones de verano. El segundo, ocurre entre diciembre y enero procedente de los mismos países por las vacaciones de navidad y fin de año. Para turistas nacionales residentes en el extranjero el primero, ocurre en los meses de julio, agosto y septiembre procedentes de los mismos países. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 1 Tabla No 06

### 2.11.3 Estimación de la potencial cuota de mercado

El crecimiento anual del turismo extranjero y nacional en Ecuador (2010-2017) reporta un promedio de 5.14% y 7.53% respectivamente. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 1 Tabla No 01.

Desde el año 2012 hasta el 2016 ingresaron al Ecuador en promedio 1,261,352 turistas nacionales, y 1,431,114 turistas extranjeros. Del total de turistas nacionales, el 1.09% visitó el Parque Nacional Yasuní (Pastaza-Orellana), la Reserva Biológica Limoncocha (Sucumbíos) y la Reserva Faunística Cuyabeno (Sucumbíos). Y del total de turistas extranjeros, el 1,45% visitó estos mismos atractivos turísticos. Indicando, que desde hace ya varios años existe un flujo importante de turistas nacionales y extranjeros que visitan las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos.

Por lo tanto, si la tendencia de crecimiento del mercado continúa, es razonable asumir que la región amazónica puede captar entre el 3% y 5% del total de turistas que ingresan al país. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018) Anexo No 1 Tabla No 01.

## 2.12 Mecanismos de comercialización

### 2.12.1 Plataformas digitales de turismo

Plataformas turísticas digitales como TripAdvisor, Expedia, Airbnb, Yelp y Agoda han cambiado el modelo de promoción turístico y principalmente hotelero, logrando llegar a todos los países a nivel mundial y explotando los mercados internacionales. Estas plataformas digitales crearon comunidades de millones de usuarios en todo el mundo, agrupándolos por características, gustos y preferencias que comparte cada uno. Según información de la OMT, entre el 70% y 90% de los turistas originarios de países desarrollados, consideran muy importante las opiniones online de turistas que han visitado previamente determinados sitios, antes de tomar una decisión sobre su próximo destino.

Al conocer este nuevo modelo de negocio, donde existen nuevos intermediarios, es indispensable que el proyecto Sumaq-Sacha se vincule directamente con estas plataformas digitales, pues tienen establecido un mercado potencial a nivel mundial para cada tipo de destino turístico, que es conocido y brinda total seguridad a los viajeros.

El éxito que tienen estas redes digitales a nivel mundial, les permite exigir a las empresas que quieran formar parte de esta comunidad un cierto porcentaje que varía entre el 8% y 10% del monto total de cada uno de los paquetes que se contraten a través de cada una de las plataformas. (Información para profesionales del Turismo , 2016)

### 2.12.2 Agencias de viaje

Establecer convenios con agencias de viaje nacionales e internaciones como Metropolitan Touring, Spring Travel, Cite Tour, Stella Maris Travel, entre otros, es fundamental, pues de esta manera el proyecto se empezará a vender previo al inicio de su funcionamiento. Crear convenios con este tipo de instituciones es necesario, ya que los turistas sienten más confianza al contratar sus paquetes de viaje, a través de reconocidas agencias que otorgan seguridad y calidad a los turistas, y sobretodo tienen experiencia en la actividad.

### 2.12.3 Convenios gubernamentales

El Ministerio de Turismo del Ecuador, lanzó el 01 de abril de 2014 la campaña “All you need is Ecuador” El objetivo principal es la promoción de los atractivos turísticos a nivel mundial del país. Lógicamente, la campaña promueve los destinos que se pueden visitar, al igual que la gastronomía propia de cada región y las alternativas de alojamiento que tienen los turistas para recorrer el país. (Ministerio de Turismo, 2014)

Es por este motivo, que formar parte de este tipo de campañas gubernamentales es una oportunidad significativa para el proyecto, pues se muestra al viajero internacional una alternativa de alojamiento de lujo que mantiene total armonía con la naturaleza y se lo hace con financiamiento del estado.

### 2.12.4 Redes sociales

En la actualidad el apropiado manejo de las redes sociales, se ha convertido en una herramienta extraordinaria para dar a conocer cualquier tipo de producto o servicio al mundo entero. Las barreras sociales, culturales, económicas, de idioma y distancia que logran superar, es sencillamente sorprendente. La mayor ventaja es que dentro de los mecanismos de comercialización, es la única red en la cual el proyecto tiene el control absoluto y puede manejarla a su discreción a un bajo costo.

Vender al mundo el proyecto a través de las principales redes sociales que son: Instagram, Facebook y Twitter, es primordial por varios motivos. Facebook permite una mayor cobertura a nivel mundial. En Instagram, se puede vender el destino simplemente con fotos y videos, sin necesidad de estar escribiendo páginas sobre el proyecto, sino que los turistas desde cualquier lugar del mundo puedan tener una experiencia bastante cercana a la realidad. Las personas desean saber qué hay, qué hace del destino turístico diferente de los demás, qué tienen alrededor, y sobretodo quién visitó, visitará o está visitando el lugar que pretenden conocer y mejor aún si estas fotografías y videos son capturados por los propios clientes.

Twitter permite crear una comunidad virtual, en dónde se puede mantener una mejora constante de los servicios que se ofrecen a través de una atención al cliente personalizado.

Las alternativas de uso de las redes son infinitas, y depende de cada usuario, es por ello el éxito que tienen y la inminente necesidad de formar parte de ellas.

### 2.12.5 Transporte de turistas

El transporte de las personas que visiten el Hotel Sumaq-Sacha será desde el Aeropuerto Mariscal Sucre hacia las instalaciones del Hotel y desde el Hotel hacia el mismo aeropuerto.

El servicio vendrá incluido en todos los paquetes que se vendan a turistas extranjeros y en caso de que lo requieran lo turistas nacionales. Este servicio estará a cargo de operadoras de transporte ejecutivo como: Uber, Cabify, Kayak Ecuador y Fast Travel Express, empresas dedicas exclusivamente al transporte de pasajeros, utilizando vehículos personalizados tipo SUV y furgonetas.

El objetivo es que el Hotel pueda trabajar en conjunto con estas empresas de transporte y no asuma los costos del traslado de pasajeros. De esta manera se benefician ambas partes, las empresas de transporte al tener más clientes y el Hotel asegurando que sus clientes sean trasladados hacia cada destino de forma segura y con la mayor comodidad y satisfacción posible.

# CAPÍTULO III – ESTUDIO TÉCNICO

## 3.1 Tamaño

Según lo establecido en el Reglamento de Alojamiento Turístico vigente (Ministerio de Turismo, 2015), el proyecto Sumaq-Sacha se define como un establecimiento de alojamiento, con clasificación Hotel (H), y categoría 5 estrellas, con servicio de restauración.

Sumaq-Sacha ha sido concebido como un hotel independiente, ubicado en predio propio. Tendrá servicio de alojamiento, bar-restaurante, salones y jardines para recepciones.

Su diseño considera una capacidad inicial de 15 módulos habitacionales tipo cabaña (bungaló) en una sola planta, con dos suites independientes por cada módulo. Estas suites serán, una individual ejecutiva y, una doble. Ambas suites tendrán camas tipo Queen-size (190x156 cm). Por tanto, la oferta habitacional del hotel será de 15 suites ejecutivas individuales y 15 suites ejecutivas dobles, con un total de 90 plazas.

### 3.1.1 Infraestructura

Sumaq-Sacha requerirá de 36 hectáreas de terreno. Se diseñará en un marco de respeto a la naturaleza y la ecología, buscando desde su arquitectura, un cuidadoso concepto estético de armonía y equilibrio con el espacio, y de integración con el entorno profundamente tropical, en el que la piedra, la madera, el vidrio y el aluminio, en comunión con el agua, la luz, la selva, los bosques y montañas, converjan en un paraíso de carácter único.

Al lujo de pernoctar en un paraíso natural, con una biodiversidad llena de magia, se ofrecerá el lujo de hacerlo en unas instalaciones de alta categoría, propias de un hotel cinco estrellas, cuyo concepto de gestión, diferente y exclusivo, privilegie la originalidad, la eficiencia, la comodidad, la gastronomía con alimentos naturales, y la fusión de la tecnología y la domótica con el entorno.

La infraestructura estará totalmente enfocada a la relajación y el bienestar, con espacios únicos, rodeada por jardines, un spa y una piscina al aire libre con terrazas y espacios para el ocio y el descanso.

### 3.1.2 Equipamiento

El mobiliario para las áreas administrativas y de recepción, el mobiliario para bar y restaurante, el mobiliario e insumos para cocina, el mobiliario y decoración para habitaciones y el equipamiento para la piscina, el spa, y jardines, cumplirán con todos los requisitos distintivos estipulados en el Anexo B para establecimientos de alojamiento turístico categorizados como 5 estrellas, del Reglamento de Alojamiento Turístico vigente, que se adjunta en el Anexo No. 5 de este trabajo.

Los equipos de computación, audio, video, y telecomunicaciones serán de última generación.

## 3.2 Ubicación

La ubicación del hotel se ha propuesto en la región amazónica de Ecuador, en la provincia de Napo, en el cantón Tena, en la Parroquia Misahualli, cuyas coordenadas son: Latitud -1.033112 y, longitud -77.669029.

La provincia de Napo fue fundada el 22 de octubre de 1959. Tiene una extensión de 13.271 Km2. Su capital es la ciudad de Tena. La provincia limita al norte con la provincia de Sucumbíos, al sur con las provincias de Tungurahua y Pastaza, al este con la provincia de Orellana, y al oeste con las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Políticamente se divide en cinco (5) cantones: Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco, Quijos, y Tena.

### 3.2.1 Transporte terrestre

Es una zona que tiene conexión terrestre con las provincias vecinas y sus principales ciudades, a través de la red vial nacional administrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador. A la ciudad de Tena se puede acceder desde la ciudad de Quito, provincia de Pichincha y desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, mediante carreteras primarias y secundarias de primer orden, construidas en asfalto y en hormigón.

Gráfico No33: Ubicación geográfica hotel Sumaq-Sacha

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Google, 2018)

Puerto Misahualli está a 25 Km de la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo. Se conecta mediante la vía Misahualli y la estatal E45. El tiempo estimado es de treinta y un minutos (31min).

Desde Quito, a través de la vía estatal E45 (Quito-Papallacta-Baeza-Archidona-Tena), la distancia es de 218 Km. El tiempo estimado es de tres horas y cincuenta y seis minutos (3h56min).

Gráfico No 34: Ruta terrestre Quito – Puerto Misahuallí

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Google, 2018)

Desde Ambato, se utiliza la vía estatal E30 (Ambato-Baños-Puyo). En Puyo, se conecta la vía E45 hasta el empalme con la vía a Puerto Misahuallí. La distancia es de 186 km y, el tiempo es de tres horas y treinta y cinco minutos (3h30min).

Gráfico No 35: Ruta terrestre Ambato – Puerto Misahuallí

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Google, 2018)

Actualmente, los turistas prefieren trasladarse desde Quito por vía terrestre, utilizando la carretera E45 (Quito-Papallacta-Baeza-Archidona-Tena); o desde Ambato, por la E35 que luego conecta con la E45, y aprovechar el desplazamiento por carreteras pavimentadas de primer orden, para hacer turismo ecológico y conocer poblaciones de belleza natural, disfrutar de variada gastronomía e interculturalidad.

### 3.2.2 Transporte aéreo

Tena está conectada con la ciudad de Quito por vía aérea y terrestre. El aeropuerto de Jumandy ubicado en la parroquia rural de Ahuano, a 35 km del Tena, dejó de operar desde enero de 2016 debido a que la aerolínea nacional TAME, que anteriormente ofrecía vuelos regulares, abandonó la ruta por baja demanda de pasajeros. Pero, la infraestructura disponible podría ser utilizada comercialmente con nuevos emprendimientos turísticos con aviones chárter y paquetes todo incluido.

### 3.2.3 Sociedad

La ciudad de Tena, capital de la provincia del Napo, gracias a la campaña de promoción turística denominada “All You Need Is Ecuador”, implementada por el gobierno nacional en abril de 2014, ha adquirido una creciente reputación como destino turístico, por su enclave en la selva amazónica, cuya biodiversidad es reconocida como una de las siete maravillas naturales del mundo. La economía se basa en el comercio, la agricultura y el turismo. El cuidado del ecosistema exige prevenir la sobrecarga de turistas urbanos, nacionales o extranjeros, no adaptados a entornos frágiles y ambientalmente sensibles. El desafío de la sociedad es planificar una evolución organizada y responsable del ambiente climático, socioeconómico y cultural de la zona.

### 3.2.4 Clima

El proyecto se localiza en la región amazónica del Ecuador, en la provincia de Napo. Según la clasificación climática (marzo 2018) de Köppen (Tiempo, 2018) la zona selvática de bosques tropicales, corresponde al Clima Af (A=Equatorial; f=fully humid) Tropical/Megatermal con una temperatura media anual superior a 27 °C (amplitud térmica anual inferior a 5 °C) y precipitaciones constantes repartidas a lo largo del año, no hay una época seca, porque las lluvias oscilan entre los 1500 y 2000 mm por año.

Gráfico No 36: Clasificación climática mundial de Köppen

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Fuente: (Tiempo, 2018)

## 3.3 Ingeniería

El diseño de todas las cabañas de Sumaq-Sacha será exactamente el mismo. El Gráfico N°37 muestra el plano arquitectónico de la cabaña modelo del hotel. Cada cabaña estará conformada por dos habitaciones, una Individual Deluxe (45.80m2 de construcción y 39.00m2 de terraza) y una Doble Deluxe (61.80m2 de construcción y 31.60m2 de terraza). Cada habitación estará equipada con los mismos insumos por cada persona alojada. Las habitaciones tendrán: un cuarto de baño privado y una cama Queen size (habitación individual deluxe), dos cuartos de baño privados y dos camas Queen size (habitación doble deluxe), un televisor de 50 pulgadas, una caja de seguridad, un escritorio, una silla, vestidor individual, walking closet, un minibar, una pequeña cocina con sus respectivos utensilios, un sillón de sala, una mesa de sala, sabanas hipoalergénicas, un microondas, espejos, plancha, zapatillas, bata de baño, útiles de aseo personal.

Cada cabaña (bungalow) será construido a partir de los siguientes materiales: madera, concreto pulido y vidrio, serán habitaciones insonorizadas y contarán con acceso a internet wifi. Permitiendo que este diseño y uso de materiales mantengan total armonía con la naturaleza, y al mismo tiempo brinde a los turistas todas las comodidades necesarias, conservando un ambiente de relajación y confort que es el objetivo primordial de los turistas que visitan estas zonas y que se alojan en establecimientos cinco estrellas. Todas las cabañas contarán con una rampa de acceso para personas con habilidades especiales, como lo exigen los requerimientos para que el establecimiento sea categorizado como Hotel. Asimismo, todas las habitaciones dispondrán de agua caliente y fría, un secador de cabello, un juego de toallas por huésped, bata de baño y zapatillas.

Gráfico No 37: Cabaña modelo – Distribución de habitaciones.

Elaborado por: Arq. Sebastián Andrade

El Gráfico No 38 muestra la implantación general que ocupará el Hotel Sumaq-Sacha. El área total del terreno es de 35 543 m2 que estarán distribuidos de la siguiente manera, en el frente existirá un estacionamiento temporal para embarque y desembarque de pasajeros, detrás de esta zona estará la cabaña principal del hotel, en dónde se encontrará la recepción en el medio, al lado izquierdo el área administrativa y al lado derecho la cocina y restaurant con capacidad para noventa personas.

Pasando esta zona se encuentran las quince cabañas descritas anteriormente, ubicadas en forma de V. En el centro de las cabañas estará la piscina para niños y la piscina para adultos, dividas por un bar en el medio de ambas. Entre la cabaña principal del hotel y la piscina, se encontrará otra cabaña dividida en dos áreas, la primera para la zona de SPA, hidromasaje, baño turco, sauna y gimnasio. La segunda, destinada para la realización de eventos dentro del hotel.

Detrás de las habitaciones estarán disponibles distintas áreas recreativas, entre las que se encontrarán: seis canchas de tenis y dos canchas de fútbol sintético, además de treinta y seis estacionamientos y 1 000 m2 para que los huéspedes puedan contar con espacios para descanso y paseo con sus mascotas en caso de que lo requieran con señalética en todo el establecimiento en idiomas inglés y español.

El hotel contará con algunos servicios adicionales como: despertador desde la recepción, lavandería y planchado de sus prendas, alimentos y bebidas a la habitación. Además, el hotel contará con el servicio de transfer para todos sus huéspedes desde el aeropuerto de Quito, hasta el establecimiento y viceversa. Facilidades de pago con tarjeta de débito, crédito y en efectivo. En caso de ser necesario, los huéspedes podrán solicitar una cama adicional, una cuna o silla para bebé, el personal de apoyo será el encargado de llevar a cabo este tipo de solicitudes adicionales.

Gráfico No 38: Implantación general.

Elaborado por: Arq. Sebastián Andrade

# CAPÍTULO IV – ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

## 4.1 Estudio Organizacional

### 4.1.1 Tipo de Organización

Sumaq - Sacha se constituirá como una sociedad anónima. La naturaleza jurídica elegida permite a la organización cumplir eficazmente con dos objetivos. Primero, la facilidad en la acumulación de capital, pues no existe un límite máximo de accionistas, y al ser un proyecto que requiere cuantiosas inversiones, su capital social está dividido en acciones que se pueden negociar con libertad. En resumen, no tiene mayor transcendencia quién sea el accionista, pues cada uno responderá únicamente por el valor de sus acciones.

Segundo, la administración de la organización no es exclusiva de sus socios, se puede nombrar a un tercero. Además, que el hecho de que sean socios no obliga a que participen en la toma de decisiones diarias, para eso se elige a una persona o un grupo de personas que serán los encargados de administrar los recursos y presentar los resultados de su gestión periódicamente.

Tercero, se podrá cotizar en la Bolsa de Valores las acciones de la empresa, lo que permitirá diversificar y disminuir los costos de financiamiento, además de que se evita la posibilidad de que una sola persona tenga el control de la organización. Y, tanto socios como público en general podrán saber en todo momento el valor de mercado de las acciones.

### 4.1.2 Estructura Organizacional

Sumaq – Sacha estará conformada por siete departamentos claramente establecidos, cada uno de ellos representado por un gerente que reportará periódicamente la evolución de su gestión al Gerente General, quien será el responsable del correcto funcionamiento de la organización y tendrá a una persona auxiliar a su disposición. El Gerente General, responderá por su gestión al Directorio de la organización y será evaluado periódicamente para ser ratificado o removido de la posición.

Los siete departamentos son: Finanzas, Talento Humano, Comercial, Alojamiento, Alimentos & Bebidas, Eventos y Compras. Cada uno de los departamentos está divido en áreas específicamente requeridas de acuerdo a las funciones asignadas. Los departamentos contarán con el personal exclusivamente necesario para el oportuno cumplimiento de sus respectivas actividades.

La Tabla N°8 contiene la estructura organizacional de Sumaq – Sacha, con la representación jerárquica de cada uno de los departamentos y las cadenas de mando.

Gráfico No 39: Estructura organizacional de Sumaq – Sacha.

DIRECTOR B DIRECTOR C DIRECTOR A DIRECTORIO

Elaborado por: Alexis Rodríguez

El Directorio de la organización, estará conformado por tres personas, será el encargado de encontrar una persona que cumpla con el perfil y los requisitos establecidos para ocupar la posición de Gerente General. Evaluará periódicamente su gestión, con el propósito de tomar las medidas necesarias en beneficio de los inversionistas.

El Gerente General tiene la función de planificar los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la empresa, y las estrategias para su consecución. Asimismo, organizar y utilizar eficientemente todos los recursos a su disposición. Dirigir las actividades y tomar decisiones que puedan comprometer el futuro de la organización. Finalmente, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, y tomar las medidas adecuadas en caso de que no se tengan los resultados esperados. A disposición de la Gerencias General está un auxiliar responsable de apoyar en todas las funciones requeridas por la organización.

El departamento de Finanzas será el responsable de la planificación y asignación de recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Gerencia General. Conformado por el Gerente Financiero, responsable del departamento, el área de Contabilidad & Impuestos, representada por el Contador General, y el área de Planificación Financiera, representada por una tercera persona encargada de la elaboración y cumplimiento de presupuestos.

El departamento de Talento Humano, responsable del bienestar del capital humano de la organización. Está conformado por tres personas, el Gerente departamental, quién es el responsable del área, una segunda persona encargada del desarrollo organizacional, es decir, el correcto funcionamiento de las relaciones interpersonales dentro de la empresa y solucionar las inquietudes del personal. Una tercera persona, responsable del proceso de contratación del personal necesario para el correcto cumplimiento de las actividades de cada departamento, y además el control del cumplimiento de todos los beneficios a los empleados.

El departamento Comercial responsable de planificar y ejecutar las campañas para que el servicio sea conocido por los potenciales clientes y cerrar los contratos con cada cliente. Representado por el Gerente departamental que tiene a su cargo tres personas, la primera responsable del desarrollo de mercados, es decir aliarse con empresas de turismo que promocionen el hotel en distintos países del mundo. La segunda persona, responsable de posicionar en el mercado el hotel a través de campañas de Marketing y el uso de las redes sociales. Finalmente, la tercera persona, responsable de cerrar las ventas y verificar el cumplimiento del plan de ventas y las reservaciones.

El departamento de Alojamiento, responsable de que todo el personal esté capacitado y las instalaciones del hotel estén en perfectas condiciones para recibir a los huéspedes del hotel. Está conformado por nueve personas, el Gerente departamental, quien es el responsable del bienestar de los invitados. Un supervisor del área de recepción y otro del área de mantenimiento, cada uno con tres personas a su cargo. Dentro del área de recepción están: un recepcionista, responsable de recibir a los invitados y coordinar su alojamiento, un botones responsable de llevar las pertenecías de los invitados a sus habitaciones y una persona encargada de caja y auxiliar de sus compañeros de departamento.  Dentro del área de mantenimiento están tres personas responsables del mantenimiento de habitaciones, áreas públicas y lavandería respectivamente.

El departamento de Alimentos & Bebidas responsable de la coordinación diaria del óptimo funcionamiento del restaurante, cocina y bar, está conformado por seis personas, el Gerente departamental responsable del correcto funcionamiento diario de estas áreas. Un Cocinero líder, quien es el encargado de la elaboración del menú diario y tres cocineros asistentes quienes soportarán las actividades diarias de la cocina. Finalmente, una persona responsable de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

El departamento de Eventos está formado por tres personas, el Gerente departamental responsable de todos los eventos organizados por la empresa. A su cargo está una persona responsable de la planificación y ejecución de eventos y una segunda persona encargada del desarrollo de nuevos programas y control de los existentes.

En el departamento de Compras será responsable una sola persona, encargada de todas las adquisiciones y cotizaciones que requiera el Hotel. Esta persona será responsable de mantener un plan de abastecimiento mensual, además contactarse y establece vínculos con los proveedores más convenientes del mercado.

### 4.1.3 Perfiles

Tabla No 40: Perfil de empleados Sumaq - Sacha.

Nivel; Posición; Requisitos. A10; Gerente General; Dominio de idiomas: inglés y castellano. De preferencia un tercer idioma nivel avanzado. Título de tercer y cuarto nivel. De preferencia un postgrado en Administración de Empresas. Diplomados o certificaciones en Finanzas, Administración, Economía, Ventas. Experiencia en el sector turístico al menos diez años y ocupando cargos gerenciales al menos cinco años. Avanzado conocimiento de herramientas informáticas: Microsoft Office, SPSS Statistics, Intranet, BPMN, plataformas digitales. Capacidad de liderazgo, oratoria, toma de decisiones, control de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y adaptabilidad.. A6; Auxiliar Gerente General; Dominio de idiomas: inglés y castellano. Título de tercer. De preferencia un postgrado. Experiencia en el sector turístico al menos cinco años. Avanzado conocimiento de herramientas informáticas: Microsoft Office, SPSS Statistics, Intranet, BPMN, plataformas digitales. Capacidad de toma de decisiones, control de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y adaptabilidad.. A8; Gerente de Departamento; Dominio de idiomas: inglés y castellano. De preferencia un tercer idioma. Título de tercer y cuarto nivel. De preferencia un postgrado área de conocimiento del cargo a ocupar. Experiencia en el sector turístico al menos cinco años y ocupando cargos gerenciales al menos dos años. Avanzado conocimiento de herramientas informáticas: Microsoft Office, SPSS Statistics, Intranet, BPMN, plataformas digitales. Capacidad de liderazgo, oratoria, toma de decisiones, control de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y adaptabilidad.. A6; Supervisor de Área; Dominio de idiomas: inglés y castellano. Título de tercer y de preferencia cuarto nivel. Experiencia en el sector turístico al menos tres años. Conocimiento básico de herramientas informáticas: Microsoft Office, SPSS Statistics, Intranet, BPMN, plataformas digitales. Capacidad de liderazgo, toma de decisiones, control de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y adaptabilidad.. A4; Auxiliar de Área; Dominio de idiomas: inglés y castellano. Título de tercer nivel y de preferencia cuarto nivel. Experiencia en el sector turístico al menos dos años. Conocimiento básico de herramientas informáticas: Microsoft Office, SPSS Statistics, Intranet, BPMN, plataformas digitales. Control de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y adaptabilidad.. A2; Personal de Apoyo; Título de tercer nivel. Experiencia al menos un año en el cargo a ocupar. Control de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión y adaptabilidad..

Elaborado por: Alexis Rodríguez

## 4.2 Estudio Legal

### 4.2.1 Ley de Compañías

En la Sección I, Disposiciones Generales, los Artículos 2, 5 y 6 establecen a la Compañía Anónima como una especie de compañía de comercio que es posible conformar en Ecuador. Asimismo, toda compañía que se crea deberá tener un domicilio principal en el país y un representante que responda ante las obligaciones que le conciernen a la organización.

El Art. 143 determina que el capital de la compañía estará dividido en acciones negociables, aportadas por los accionistas, quienes responderán solamente por el valor del total de sus acciones.

El Art. 146 indica que la compañía podrá iniciar su actividad económica cuando adquiera el Registro Único de Contribuyentes en el SRI, y además se reconocerá como persona jurídica desde el momento en que se inscriba a través de escritura pública en el Registro Mercantil, del cantón dónde se encuentre su domicilio principal.  (Congreso Nacional, 2014)

La concepción, diseño y orientación del proyecto Sumaq-Sacha, determinan que la figura de Compañía Anónima se adapta a sus operaciones mercantiles futuras.

### 4.2.2 Ley del Registro Único de Contribuyentes

En el Capítulo I, De las Disposiciones Generales, los cinco primeros artículos señalan que el propósito del Registro Único de Contribuyentes es registrar e identificar a los contribuyentes para proveer información a la Administración Tributaria. Y, tanto las personas naturales como las instituciones privadas y públicas que desarrollen una actividad económica en Ecuador que sea objeto de tributación, están obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes y colaborar con los requerimientos que solicite el Servicio de Rentas Internas, que es la institución encargada de su administración.

La compañía tiene treinta días posterior a su constitución para adquirir el RUC. (Congreso Nacional, 2014)

Los requisitos, procedimientos, formularios y demás información necesaria para que Sumaq-Sacha, cuando emprenda la fase de operaciones, pueda obtener el Registro Único de Contribuyentes, se especifican en la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI): http://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC

### 4.2.3 Ley de Turismo

#### 4.2.3.1 Registro de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF)

En el Capítulo II, De las Actividades Turísticas y de Quienes la Ejercen, los Artículos 8, 9 y 10 establecen que para el desarrollo de actividades turísticas es necesaria la adquisición del registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento. La compañía que preste los servicios turísticos, debe registrarse en los catastros o registro público de empresarios del Ministerio de Turismo por una sola ocasión, y en ese momento se le otorgará la clasificación y categoría correspondiente. En cuanto a la Licencia Única Anual de Funcionamiento, qué es la autorización legal para el funcionamiento del establecimiento turístico, será entregada por el Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales. (Congreso Nacional, 2014)

El registro de un establecimiento de alojamiento se realiza mediante la plataforma: http://siete.turismo.gob.ec/ creada por el MINTUR, en coordinación con el Sistema de Rentas Internas (SRI).

#### 4.2.3.2 Tarifa cero para registro de turismo y LUAF

El MINTUR, mediante Acuerdo Ministerial No. 200150065 del 15 de julio de 2015, en el Art. 1 como incentivo a la industria turística, establece en cero (USD 0.00) el valor del Registro de Turismo y la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF)

El registro de las actividades turísticas puede realizarse a través de la plataforma creada por el MINTUR. http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/registro-de-establecimientos-turisticos

### 4.2.4 Reglamento de alojamiento turístico

El Reglamento, incluye los lineamientos y requisitos aplicables a la actividad a nivel nacional, los cuales están incluidos en 9 anexos de acuerdo a la clasificación y categorización de los establecimientos de alojamiento turístico.

La valoración de los establecimientos hoteleros (categorización) se realiza mediante el sistema de estrellas de calidad. El reglamento cuenta con un Manual de Aplicación que facilita el proceso de registro del establecimiento, amplifica la explicación de los requisitos y su medio verificable; y, favorece el entendimiento del prestador de servicio turístico y la autoridad de control. (Ministerio de Turismo, 2015)

#### 4.2.4.1 Procedimiento de licenciamiento

En el Capítulo II, Sección II, Del Procedimiento de Licenciamiento, Art. 11, señala que los establecimientos turísticos deben presentar a la Autoridad Nacional de Turismo los siguientes documentos para poder obtener su licenciamiento: Registro de Turismo, pago del impuesto predial, activos de la empresa, y cumplir con todas las obligaciones económicas previstas en la Ley de Turismo. Una vez obtenida la licencia, deberá ser colocada en un lugar visible para el huésped dentro del establecimiento. (Ministerio de Turismo, 2015)

#### 4.2.4.2 Clasificación y categorización

En el Capítulo III, De la Clasificación y Categorización de los Establecimientos de Alojamiento Turístico, en el artículo 12 del Reglamento de Alojamiento Turístico, se define el Hotel como un establecimiento de hospedaje turístico que cuenta con al menos cinco habitaciones, cada una con: dormitorio, baño privado, sala de estar, comedor y cocina equipada. Cuenta con una zona exclusiva para el servicio de alimentos, bebidas y otros servicios complementarios. Instalaciones, en donde los turistas puedan permanecer por extensos periodos de tiempo. (Ministerio de Turismo, 2015, pág. 7)

El Art. 14 relacionado a la autorización para la construcción y adecuación de edificaciones destinadas a alojamiento turístico, determina que es competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado aprobar los planos definitivos y autorizar la construcción de inmuebles dedicados al hospedaje de turistas. (Ministerio de Turismo, 2015)

En el Capítulo IV, De los Requisitos Obligatorios, de Categorización y Distintivos, los Art. 15, Art. 16, y Art. 17, establecen los anexos que detallan los rubros exigidos y que deben ser considerados para cada clasificación y categoría.

En el siguiente cuadro se resume lo establecido en el articulado citado:

Tabla No 41: Clasificación y categorización de alojamientos turísticos.

Clasificación; Nomenclatura; Rango Categoría. Hotel; H; 2 a 5 estrellas. Hostal; HS; 1 a 3 estrellas. Hostería; HT; 3 a 5 estrellas. Hacienda Turística; HA; 3 a 5 estrellas. Lodge; L; 3 a 5 estrellas. Resort; RS; 4 a 5 estrellas. Refugio; RF; Única. Campamento Turístico; CT; Única. Casa de Huéspedes; CH; Única.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

Según lo establecido en el Anexo A: Requisitos obligatorios para las tipologías que no se encuentran determinadas como categoría única; en el Anexo B: Requisitos distintivos; y, el Anexo 1, Hotel –H, tanto del Reglamento de Alojamiento como del Manual de Aplicación del Reglamento de Alojamiento, el proyecto Sumaq Sacha, se diseñará para cumplir la clasificación Hotel (H), con categoría 5 estrellas.

### 4.2.5 Certificaciones Ambientales

El estado ecuatoriano, a través de la Constitución de la República, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir (sumak kawsay).

Las certificaciones ecológicas para establecimientos hoteleros, incluyen 4 áreas principales (Hansen, 2010)

a) Certificaciones para la estructura general del edificio,

b) Certificaciones sobre las operaciones de construcción,

c) Certificaciones sobre los elementos internos del edificio,

d) Certificaciones de prácticas generales de gestión.

Las certificaciones relacionadas con la construcción del edificio y sus elementos internos se las obtiene a través del Municipio en que se hará la edificación del hotel, de conformidad con la Ley de Turismo y el Reglamento de Alojamiento Turístico. Mientras que las certificaciones de prácticas generales de gestión corresponden a normas universalmente aceptadas en el ámbito internacional.

### 4.2.6 Certificaciones ISO

La Organización Internacional de Normalización (ISO), fue creada en 1947 y, hoy cuenta con 91 estados miembros, representados por los respectivos organismos nacionales de normalización. El proyecto buscará obtener estas certificaciones que legitimen la calidad del servicio y el cuidado del medio ambiente. La ISO trabaja en el desarrollo de normas comunes de aceptación y aplicación universal. Promueve el establecimiento de un sistema de calidad que garantice la satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores.

Actualmente, la normativa desarrollada cubre aspectos diversos como la calidad, el medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales, y la responsabilidad social. Es aplicable a una organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. El proceso es continuo, con actualizaciones periódicas y la inclusión de nuevos ámbitos de tratamiento.

Los requisitos son los siguientes: (International Organization for Standardization, 2015)

- Conocer el entorno normativo y legal de la certificación.

- Realizar una evaluación de la situación de la organización.

- Diseñar un Sistema de Gestión a partir de cada acción.

- Evidenciar los procesos que la norma solicita.

- Capacitar a los colaboradores de la organización.

- Auditorías internas elaboradas por los mismos empleados.

- Poner en práctica el Sistema de Gestión desarrollado previamente y verificar su validez.

- Auditoría realizada por consultores especializados.

- Registra y mejorar el sistema.

- Requerir a los profesionales de ISO una auditoría para la certificación aplicada.

#### 4.2.6.1 Certificación ISO 9001-2015

La ISO 9001:2015 (International Organization for Standandarization, 2015) reúne un conjunto de normas internacionales sobre calidad y gestión de calidad. La norma, especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, mediante un enfoque de planificación, control y mejora de procesos que influyen en la satisfacción del cliente, incluyendo partes interesadas. Los procesos identificados en la norma son: a) Procesos de planificación, Capítulo 5. b) Procesos de gestión de recursos, Capítulo 7. c) Procesos de realización del producto, Capítulo 8; y, d) Procesos de medición, análisis y mejora, Capítulo 9.

En la industria turística, la norma es aplicable a la empresa hotelera, como paso previo hacia una gestión ambiental correcta y, a la certificación ISO 14001.

#### 4.2.6.2 Certificación ISO 14001:2015

La ISO 14001 (International Organization for Standandarization, 2015) reúne un conjunto de normas internacionales para proteger el medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales. La norma, especifica todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permita a la empresa conseguir los resultados deseados, guardando equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

El turismo y el medioambiente están estrechamente relacionados, afectándose uno a otro, de forma beneficiosa o destructiva. Para garantizar el futuro de ambas actividades se debe establecer una correcta visión y crear una equilibrada relación.

En una empresa hotelera, la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental es esencial para distinguirse de su competencia y mejorar la valoración de su oferta de servicios. La empresa certificada estará en mejores condiciones para cumplir con las expectativas de muchos clientes sensibles ante la conservación del medio ambiente y, que valoran la importancia de implementar políticas eficientes.

#### 4.2.6.3 Certificación ISO 50001:2018

La ISO 50001:2018 (International Organization for Standandarization, 2018) reúne un conjunto de normas de ámbito internacional para proteger el medio ambiente a través de una adecuada gestión del rendimiento energético. Determina un ciclo de mejora continua del desempeño energético en la organización y, afirma conceptos para establecer un adecuado Sistema de Gestión Energético (SGE).

Un SGE basado en la ISO 50.001:2018 establece un ciclo de mejora continua del desempeño energético en la organización con un compromiso de la alta dirección en definir políticas energéticas, procedimientos, medición, verificación y reportes.

### 4.2.7 Certificaciones para la industria del turismo

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, en concordancia con las normas ISO, periódicamente emite políticas apropiadas y un sólido marco de gobernanza con la finalidad de facilitar el compromiso de todos los actores que intervienen en la industria del turismo, la interacción entre ellos, y la consecución de alianzas público-privadas.

Dentro de este ámbito de acción se han desarrollado varios sellos internacionales de gestión de calidad y gestión ambiental, exclusivamente para la industria del turismo. Entre los de mayor reconocimiento están: Green Globe 21, Biosphere, y Rainforest Alliance.

#### 4.2.7.1 Certificación Green Globe 21

Green Globe 21 (GG21) (Bohdanowics, Simanic, & Martinac, 2005) fue creada en 1994 como iniciativa del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, miembro afiliado a la OMT y, la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes.

Es un sistema de certificación privado, voluntario e independiente que califica la concordancia de la gestión de la empresa de turismo con los criterios globales de turismo sostenible. La norma GG21 tiene el atractivo de que no solo establece los requerimientos de calidad como los exigidos por la ISO 9001, y los de medio ambiente exigidos en la ISO 14001, sino que además incluye cuatro estándares de sostenibilidad relacionados con: a) la compañía, b) la comunidad, c) el ecoturismo, y d) el diseño y construcción. El certificado GG21 es el resultado de una auditoria completa a la organización, en base a los siguientes criterios e indicadores de sostenibilidad:

A. Mantenimiento sostenible

B. Criterios sociales y económicos

C. Herencia cultural

D. Cuidado medioambiental

D.1. Conservación de recursos

D.2. Reducción de la polución

D.3. Conservación de la biodiversidad, ecosistemas y paisajes

Existen varios sellos de sostenibilidad a nivel mundial, pero solo Green Globe 21 cumple con los criterios globales de turismo sostenible de las Naciones Unidas.

#### 4.2.7.2 Certificación Biosphere

La certificación Biosphere (Biosphere Tourism, 2018) es un sistema de certificación privado, voluntario e independiente, que además de establecer los requerimientos de calidad como los exigidos por la ISO 9001, y los de medio ambiente exigidos en la ISO 14001, incluye elementos de sostenibilidad como: la responsabilidad social, la conservación de los bienes culturales, la satisfacción de las expectativas de los turistas sobre el destino, el aumento de la calidad de vida de la población de acogida, reportar beneficios significativos a la entidad, la sociedad y el medioambiente, proteger y mejorar las perspectivas de desarrollo y sostenibilidad futuras.

La certificación Biosphere es similar a la certificación Green Globe 21, pero define un campo de actuación más riguroso. Actualmente, agrupa la mayor comunidad de destinos sostenibles del mundo, cuenta con un promedio de 30 millones de turistas que visitan empresas certificadas con este sello.

#### 4.2.7.3 Certificación Rainforest Alliance

La certificación Rainforest Alliance (Rainforest Alliance, 2018), es un sistema de certificación privado, voluntario e independiente, enfocado en el turismo sostenible, trabaja con servicios de alojamiento y tour operadores comprometidos en brindar protección a los ecosistemas cercanos a sus instalaciones, en dar un uso racional a los recursos naturales, en generar beneficios para el desarrollo social y cultural de las comunidades aledañas, y en procesos de mitigación del cambio climático. Las normas incluyen los criterios del Consejo Global de Turismo (GSTC) (Global Sustainable Tourism Council , 2018) para hoteles y operadores turísticos.

Rainforest Alliance, el 1 de octubre de 2018, entregó a Nature Economy and People Connected (NEPCon) (Nature Economy and People Connected, 2018), empresa asociada desde 1999 y sin fines de lucro, con sede en Copenhagen, Dinamarca, para que realice las auditorías pertinentes como paso previo a la consecución del certificado.

### 4.2.8 Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Tena

#### 4.2.8.1 Ordenanza que regula la actividad turística en el cantón Tena

El propósito de la Ordenanza es la regulación del turismo en el Cantón Tena, como base para el desarrollo económico y social del sector, a través de la correcta planificación, coordinación, protección y fomento del turismo. Esta actividad se debe desarrollar en Tena dentro de los lineamientos establecidos para el cuidado, conservación y defensa del ambiente natural, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible, cumpliendo con las necesidades de presentes y futuras generaciones. (Congreso Nacional, 2007)

Las Ordenanzas que regulan la gestión integral del servicio de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales, están enfocadas a predios urbanos. Por tanto, la administración del proyecto, oportunamente deberán coordinar con el GAD para establecer las acciones pertinentes antes, durante y después de las respectivas etapas de construcción, operación y funcionamiento.

Esta Ordenanza afecta positivamente a todos los proyectos de turismo que se desarrollan y pretendan hacerlo en la zona. A pesar, de que requiere una inversión económica superior para el diseño ecológico y el uso de materiales no perjudiciales para el entorno natural, obliga a los propietarios de los establecimientos a presentar proyectos sustentables, amigables con el ecosistema y atractivos para el turista mundial que reconoce el esfuerzo por la conservación del medio ambiente.

#### 4.2.8.2 Solicitud de matrícula de comercio patente municipal

Con una demanda dirigida al juez de lo civil, solicitando se faculte al interesado a ejercer ciertas actividades comerciales, productivas o de servicio, con determinadas especificaciones. Se debe presentar por cuadruplicado la siguiente documentación:

Demanda firmada por el comerciante y abogado patrocinador.

Comprobante de pago de tasa respectiva en la entidad bancaria (correspondiente al 1% de la cuantía del capital).

#### 4.2.8.3 Afiliación a la Cámara de Comercio del Napo

Una vez dada la aprobación del juez de lo civil, se inscribirá a la cámara del cantón Tena para acreditarse al gremio que le respalde, se debe presentar:

Copia de la demanda presentada ante el juez de lo civil.

Copia de la providencia del juez autorizando la petición.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Copia del RUC.

Llenar el formulario de afiliación.

Cancelar el valor de afiliación (dependerá del capital declarado).

#### 4.2.8.4 Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos

Una vez realizada la inspección, todos aquellos negocios en los cuales se congregue un número considerable de personas, como son: centros comerciales, restaurantes, hoteles, entre otros. Deben cumplir con todos los requisitos que el Cuerpo de Bomberos exige para que se pueda brindar una correcta seguridad a los consumidores o clientes que acudan al establecimiento.

Documentos requeridos:

Original y copia de la cedula de ciudadanía.

Original y copia del certificado de votación.

Original y copia del RUC.

Original y copia de la factura de compra de extintor (el tamaño y número de extintores dependerá del local).

# CAPÍTULO V – ESTUDIO FINANCIERO

## 5.1 Inversiones

En el Anexo N°5, Tabla N°01 a 04, se detallan la totalidad de las inversiones que el proyecto requiere. La inversión total de USD 5’220,513 está conformada por tres tipos de inversiones claramente identificadas. Las inversiones fijas representan el 81% de la inversión total, es decir, USD 4’235,182 Las inversiones variables representan el 12% de la inversión total, es decir, USD 607,912. Y, las inversiones corrientes representan el 7% del total de la inversión, es decir, USD 377,420

### 5.1.1 Inversiones Fijas

Las inversiones fijas que constituyen la infraestructura y equipos necesarios para poder desarrollar con normalidad, las actividades propias del giro del negocio, tienen un valor total de USD 4’235,182 y se desglosan en cinco cuentas. El terreno que cumple con los requisitos especificados en el Capítulo III, no solamente por espacio, sino también por ubicación tiene un valor de USD 350,000 y representa el 8% de la inversión fija. La cuenta más representativa en la inversión fija es, Edificios y Obras Civiles, USD 2’500,166 es decir el 59%. Es el mayor rubro debido a que está formado por todos los desembolsos de dinero necesarios para la construcción física del proyecto. La segunda cuenta más representativa dentro de las inversiones fijas, es Muebles y Enseres con un valor de USD 804,065 siendo el 19%. La cuenta Activación Intereses NIC 23 constituye el valor de los intereses causados durante los dos primeros años del proyecto, y debido a que la CFN otorga un periodo de tres años de gracia para pago de capital e intereses y que el proyecto está en construcción durante este tiempo se considera como parte de la inversión hasta el momento que el activo está disponible para su funcionamiento. La última cuenta es Equipo de Cómputo por USD 24,600 y representan el 1% del total de inversiones fijas.

### 5.1.2 Inversiones Diferidas

Las inversiones diferidas, necesarias para que el proyecto entre en funcionamiento y se pagan por anticipado suman un total de USD 607,912 y están conformadas por tres cuentas. Representa el 96% de este rubro los Gastos de puesta en marcha del proyecto, es decir, la remuneración del personal administrativo y de ventas, en el periodo previo a la apertura y funcionamiento del proyecto, pues al ser un hotel se debe realizar el trabajo previo de publicidad, para darse a conocer en los distintos mercados mundiales, posteriormente gestionar las reservas y la logística de los clientes, previo a la apertura y funcionamiento del negocio.

Las patentes y licencias sumados a los gastos de organización y constitución suman un total de USD 27,189 y representan el 4% de las inversiones diferidas.

### 5.1.3 Inversiones Corrientes

Las inversiones corrientes suman un total de USD 377,42. y están conformadas por cuatro cuentas que se constituyen el capital de trabajo. Inventario de insumos por USD 11,535 que representa el 3% el pago de servicios básicos y útiles de oficina del primer año que suman USD 6,986 y constituyen el 1% cada uno y la cuenta más representativa que es efectivo por USD 358,898 siendo el 95% del total.

## 5.2 Ingresos proyectados

En el Anexo N°5, Tabla N°8 se presenta el Plan de Ventas de la habitación simple y la habitación doble para cada uno de los paquetes de alojamiento posibles, desde dos días y una noche (2D1N) hasta siete días y seis noches (7D6N).

Al existir varias combinaciones posibles por la cantidad de paquetes y habitaciones, se le asigna una cuota semanal a cada una de las habitaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el Capítulo II, según los días que se alojan los turistas en promedio. En esta misma tabla se indica el total de ingresos posibles asumiendo que todas las habitaciones del hotel están ocupadas todo el tiempo. Sin embargo, está situación no es real, por lo que se multiplica el total de ingresos posibles por la Tasa de Ocupación Hotelera (TOH), que se espera en el primer año sea igual a 50%.

Posteriormente, para proyectar los ingresos de los siguientes años, se estima un crecimiento en la TOH del 3% desde el segundo año, hasta alcanzar el 65% en el décimo año, que es superior en dos puntos porcentuales a la TOH promedio en los establecimientos de alojamiento cinco estrellas del Ecuador. El incremento de los precios únicamente se ajusta a la inflación promedio proyectada en Ecuador de 2%.

En resultado, los ingresos reales proyectados en el primer año con una TOH igual al 50% es de USD 3’588,984 hasta alcanzar USD 5’596,392 en el décimo año con un 65% de TOH.

## 5.3 Costos y Gastos proyectados

En el Anexo No 5, Tabla No 11, se presenta consolidada la información de los costos y gastos en los que deberá incurrir el proyecto durante los diez primeros años de funcionamiento. En las Tablas No 6,7,9,10 se detallan cada uno de los desembolsos de dinero que se deben hacer por concepto de costos operacionales, gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros.

El costo operacional es el desembolso de dinero más representativo todos los años, representando el 75% del total de los egresos económicos que se deberán realizar. El segundo egreso más importante, son los gastos administrativos, constituyendo el 20% del total y finalmente el 5% de los egresos corresponden a los gastos de ventas.

Es necesario especificar que el efecto del gasto financiero es mitigado en los primeros años de funcionamiento del proyecto por las facilidades de financiamiento otorgadas por la CFN, que serán explicadas en la amortización de la deuda.

Es natural que, por el giro del negocio los costos operacionales sean los más representativos y variables. Dentro de este rubro se encuentran contabilizados: los útiles de aseo personal necesarios en cada una de las habitaciones por persona, los suministros de limpieza necesarios para mantener las instalaciones en perfectas condiciones de higiene y sanidad, los costos en los que se incurren por el lavado de blancos (sabanas, toallas, cobertores de cama), el costo promedio que representa cada persona en cuanto a consumo de alimentos, bebidas, y el pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet y televisión satelital) que dependerán de la ocupación mensual que tenga el hotel. Todos estos rubros se incrementan cada año de acuerdo a la misma inflación promedio que se aplica a los ingresos proyectados.

Las Tablas No 9 y 10 del Anexo No 5, detallan todo el personal requerido en la organización y las remuneraciones de cada uno, de acuerdo a una jerarquía establecida, en donde las personas que tienen más responsabilidades, ocupan una posición que es mejor recompensada económicamente en relación con los niveles inferiores. Las remuneraciones de todo el personal se incrementan cada año en un 3%, con el objetivo de mantener su capacidad adquisitiva y mantener el equilibrio entre el desempeño profesional y las compensaciones económicas.

El gasto financiero se explica en su totalidad con la amortización de la deuda.

## 5.4 Amortización de la deuda

La CFN en el año 2017, reformó su normativa con respecto a los requisitos para otorgar créditos a cada uno de los sectores productivos del país, concediendo condiciones preferenciales a los proyectos de mayor impacto económico para el país, es decir, tasas de interés menores, periodos de gracia tanto para capital, como para intereses y extensiones en el plazo para el pago del crédito.

Sumaq-Sacha se encuentra dentro de la categoría de emprendimientos, lo mismos que gozan de beneficios como: financiamiento de hasta el 80% del total del proyecto, plazo de pago de diez años para activos fijos y tres años para el capital de trabajo, además de tres años de periodo de gracia total. Al ser un proyecto que requiere alrededor de veinte y cuatro meses de construcción, la CFN entiende que no se podrán generar ingresos durante estos meses y este periodo de construcción entra dentro del periodo de gracia para el pago del crédito, dentro del límite máximo que otorga de gracia que son tres años. Es por este motivo, que el impacto del crédito recibido se refleja a partir del segundo año de funcionamiento del proyecto. (Corporación Financiera Nacional, 2017, pág. 42)

## 5.6 Estado Proforma de Resultados proyectado

El Anexo No 5, Tabla No 12, presenta la proyección del Estado Proforma de Resultados en el horizonte de evaluación establecido de diez años, en donde al no existir el efecto del pago del capital en el primer año existe utilidad de USD 154,740 sin embargo, en el año cero se debe incurrir en cierto costos y gastos previos al funcionamiento, por ejemplo las remuneraciones del personal de ventas y administrativo, publicidad y servicios básicos. En este año se estima pérdida de USD 626,718. El proyecto refleja utilidades crecientes, debido principalmente, a que se incrementa constantemente la TOH del proyecto conjuntamente con los tres periodos de gracias que otorga la CFN para el pago del crédito recibido. En consecuencia, el aumento de ingresos atenúa el pago del capital y los intereses. Finalmente, en el décimo año de funcionamiento del proyecto se estima una utilidad igual a USD 810,105 en donde los costos operacionales signifiquen el 62% del total de ingresos, y los gastos de administración y ventas representen el 14%y 3% respectivamente, logrando disminuir la significancia de los costos y gastos del proyecto.

## 5.7 Estado de Situación Financiera proyectado

La Tabal No 15 del Anexo No 5, muestra la situación financiera del proyecto durante todo el horizonte de evaluación desde el año cero uno hasta el año diez. La estructura del patrimonio durante el año cero uno y cero dos indica que los pasivos representan el 100% y el 74% del total de activos respectivamente, la razón principal de este excesivo endeudamiento es que el proyecto se encuentra en su etapa de construcción y no tiene la capacidad de generar ingresos. A partir del segundo año de funcionamiento del proyecto refleja una estructura patrimonial más sólida en donde el endeudamiento representa el 68% y el patrimonio 32% La estructura mejora con el transcurso de los años y en el último periodo de evaluación se evidencia claramente la capitalización de la empresa, ya que los pasivos representan el 7% y el patrimonio el 93%. Esta transformación durante los diez periodos de evaluación se debe a que se paga por completo el crédito recibido y los ingresos aumentan año tras año por el incremento en la TOH, en consecuencia, los costos unitarios disminuyen y las utilidades crecen cada periodo.

## 5.8 Flujo de Caja proyectado

La Tabla No 13 del Anexo No 5, detalla el flujo de caja del inversionista en el horizonte de evaluación de diez años. En el año cero uno, el flujo de caja positivo por USD 3´116,086 se explica por el crédito recibido, sin embargo en el año cero dos el flujo de caja negativo por un valor de USD 1’522,966 debido a la inversión de los accionistas y a la porción del crédito recibido por USD 290,731 A partir del primer año los flujos de caja del proyecto son positivos, debido a que existe utilidad en todos los periodos, además las cuotas del crédito recibido se empiezan a pagar a partir del segundo año de funcionamiento y por reversar la cuenta de la depreciación que no significa un desembolso de dinero para el proyecto.

Finalmente, en el décimo año de funcionamiento el proyecto estima obtener un flujo de caja positivo de USD 3’145,321 en donde se toma en cuenta el valor residual de los activos, y la recuperación del capital de trabajo.

# CAPÍTULO VI – EVALUACIÓN FINANCIERA

## 6.1 Valor Actual Neto (VAN)

En la Tabla No 13 del Anexo No 5 se encuentra el cálculo de los indicadores financieros. Sin embargo, antes de obtener el Valor Actual Neto (VAN) es necesario calcular el rendimiento requerido por el inversionista y el costo de capital promedio ponderado al que se descontarán los flujos futuros del proyecto.

A través del Capital Asset Pricing Model (CAPM) se calcula el rendimiento requerido por el inversionista que es igual a 11.60% utilizando los siguientes datos.

Beta desapalancada del sector hotelero = 0.72 (Damoradan, 2018)

Tasa libre de riesgo (Rendimiento de Bonos de Estados Unidos) = 2.99% (Bloomberg, 2018)

Rendimiento de mercado del sector hotelero en Estados Unidos = 4.55% (Bloomberg, 2018)

Riesgo País Ecuador = 575 puntos (Banco Central del Ecuador (BCE), 2019)

CAPM = TLR + β (Rm – TLR) + Riesgo País

CAPM = 2.99% + 0.72 (4.55% – 2.99%) + 5.75%

CAPM = 9.86%

El Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) se calcula con la información resultante del proyecto y el costo de la deuda y el rendimiento requerido por los inversionistas

Total Activos = USD 4’593,795

Total Pasivos = USD 3’406,817

Total Patrimonio = USD 1’186,979

Impuestos = 25%

Costo de la Deuda = 9.33%

Rendimiento requerido por el inversionista = 9.86%

CCPP = (P/A) * Ke * (1 - T) + (E/A) * Ke

CCPP = (3’406,817 / 4’593,795) * 9.33% * (1 – 25%) + (1’186,979 / 4’593,795) *9.86%

CCPP = 7.74%

Finalmente, al descontar los flujos de caja futuros utilizando el CCPP = 7.74% se obtiene un VAN positivo igual a USD 4’361,315 que indica que proyecto es factible ya que cubre con todos los costos y gastos, además de cumplir con las obligaciones adquiridas con instituciones financieras y con el rendimiento requerido por los inversionistas.

## 6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno es igual a 21% superior a la tasa de descuento de 7.74%, es decir, confirma que el proyecto es viable y rinde a una tasa de 21% en donde el VAN es igual a cero.

## 6.3 Relación Beneficio Costo (B/C)

El indicador Relación Beneficio – Costo igual a 1.74 corrobora que la inversión es rentable, ya que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 0.76 centavos de dólar.

## 6.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

El Periodo de Recuperación de la Inversión es igual a 9.01 años, al ser menor al horizonte de evaluación indica que el proyecto es rentable, ya que en este periodo de tiempo señalado los flujos de caja generados por el giro del negocio son iguales a la inversión inicial requerida.

# CAPÍTULO VII – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

## 7.1 Análisis de sensibilidad

La Tabla No 16 del Anexo No 5, demuestra los posibles escenarios para el Valor Actual Neto en caso de variación del precio o la TOH del proyecto. Se ha decido establecer un escenario con un decremento de hasta el 20% en el precio con respecto al precio promedio establecido para las habitaciones del proyecto y una disminución de hasta 50% en la TOH, porque en el Capítulo III, el estudio de mercado indica que existen establecimientos de alojamiento en Ecuador que trabajan con una TOH promedio del 30%.

Tabla No 42: Análisis de sensibilidad del proyecto.

TOH; VAN; PRECIO. 1,385,924.54; $634.00; $602.30; $572.19; $543.58; $516.40. 7,143.63; 2,366,944.92; 2,157,309.23; 1,958,155.32; 1,768,959.10; 1,589,222.70. 6,429.27; 1,947,673.53; 1,759,001.41; 1,579,762.89; 1,409,486.29; 1,247,723.53. 5,786.34; 1,570,329.28; 1,400,524.37; 1,239,209.70; 1,085,960.77; 940,374.28. 5,207.71; 1,230,719.45; 1,077,895.03; 932,711.83; 794,787.79; 663,759.95. 4,686.94; 925,070.61; 787,528.63; 656,863.75; 532,732.11; 414,807.06. 4,218.24; 649,986.65; 526,198.87; 408,600.48; 296,882.01; 190,749.46. 3,796.42; 402,411.09; 291,002.09; 185,163.53; 84,616.91; (10,902.39). 3,416.78; 179,593.08; 79,324.98; (15,929.72); (106,421.68); (192,389.05).

Elaborado por: Alexis Rodríguez

La Tabla No 42 demuestra que en treinta y seis de las cuarenta posibilidades planteadas, es decir en el 90% de los escenarios el proyecto es rentable. Se puede establecer que, con los precios determinados para las habitaciones del hotel y la TOH que se pretende alcanzar de acuerdo al mercado ecuatoriano, el proyecto será rentable siempre y cuando las condiciones macro económicas, políticas, sociales y tecnológicas se mantengan dentro de los escenarios previstos.

# CAPÍTULO VIII – ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Existen normas y acuerdos nacionales e internacionales a los que el proyecto se debe acoger, los mismos se detallan a continuación.

## 8.1 Acuerdos Internacionales

### 8.1.1 Cumbre Mundial de Río y Protocolo de Kioto

En 1992, durante la Cumbre Mundial de Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra), 150 gobiernos suscribieron el Convenio. En noviembre de 2009, 187 países ratificaron el acuerdo, mediante el cual los estados reconocen y proclaman que los recursos naturales no son infinitos y deben ser utilizados de manera sostenible. (Organización de Naciones Unidas (ONU), 1992)

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional sobre el cambio climático, que compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para la Unión Europea y 37 países industrializados, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que hay actualmente en la atmósfera, resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. (Organización de Naciones Unidas (ONU), 1998)

## 8.2 El Turismo Sostenible

La sustentabilidad debe ser económica, ecológica y sociocultural. (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998, págs. 263-264) El desarrollo sustentable, está ligado a la capacidad de carga que los destinos pueden soportar, tanto en volumen cuanto en intensidad, antes de que los daños sean irreparables.

Se define la capacidad de carga total de un destino como el máximo uso que se puede obtener de dicho destino sin causar efectos negativos sobre sus propios recursos biológicos (carga ecológica), sin reducir la satisfacción de los visitantes (carga del turista), sin provocar un efecto adverso sobre la sociedad receptora o la cultura del área (carga sociocultural), o sobre la economía (carga económica). (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998, pág. 264)

Gráfico N°40: Factores que limitan la capacidad de carga.

Fuente: (Wiilliams & Gill, 1994, pág. 179)

Elaborado por: Alexis Rodríguez

La actividad turística es altamente dependiente del lugar y de los atributos de su entorno, por tanto, la atención y cuidado del medioambiente imprime prioridad. (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998, págs. 61-84) El concepto de desarrollo sostenible, obliga a los estados, a los gobiernos, a las ONG’S implicadas, al sector hotelero y, a las comunidades locales, a implementar políticas y prácticas que eviten contaminantes y daños ambientales, promoviendo la integridad cultural, protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas.

En toda actividad económica, es indispensable mantener y aumentar la capacidad de obtener beneficios a lo largo del tiempo. La actividad turística no es la excepción, en consecuencia, construir el equilibrio entre la calidad de la oferta y la fidelidad del consumidor, serán la garantía de rentabilidad sustentable a largo plazo. Pero, la garantía de provisión de beneficios presentes, no puede descuidar ni disminuir las posibilidades de obtención de beneficios de las generaciones futuras. (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998, pág. 263)

## 8.3 Marco Legal en Ecuador

### 8.3.1 Constitución de la República del Ecuador

En el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales:

El Art. 395 expresa que El Estado es responsable de proveer un modelo sostenible de desarrollo ambiental, equilibrado y de conservación con la diversidad cultural y biológica. Asegurando la recreación natural del ecosistema para presentes y futuras generaciones, y la participación activa y constante de las personas, y comunidades afectadas en el proceso de implementación de toda actividad que pueda tener un impacto ambiental, siempre aplicando la ley de la forma más beneficiosa para la conservación del ecosistema. (Tribunal Constitucional del Ecuador, 2008)

### 8.3.2 Ley de gestión ambiental

En el Título I, Ámbito y Principio de la Gestión Ambiental, el Art. 1, establece que esta Ley estipula las obligaciones, responsabilidades, límites, controles, sanciones y nivel de participación públicos y privados a nivel de gestión ambiental. Y, el Art. 2 señala que esta gestión se somete a colaboración, combinación, y reaprovechamiento de alternativas tecnológicas sostenibles ambientalmente. El Art. 8 faculta al Ministerio del ramo como autoridad coordinadora y moderadora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, los gobiernos seccionales establecerán políticas dentro de su territorio, respetando las regulaciones de área protegidas.

En el Título III, Instrumentos de Gestión Ambiental, en el Capítulo II, De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, los Art. 19-25, establecen que toda obra pública o privada que pueda afectar el ecosistema, será evaluada (impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de acción, prevención y control) y autorizada previa a su realización, siendo el Ministerio del ramo quien otorgue la licencia respectiva. (Congreso Nacional, 2004)

### 8.3.3 Código Orgánico del Ambiente

En el Título I, Objeto, Ámbito y Fines, Art. 1-7, establecen que el propósito del código es asegurar el derecho de las personas a vivir en un ecosistema sano y equilibrado, protegiendo los derechos de la naturaleza y utilizando sus recursos racional y sosteniblemente. El cumplimiento del código es obligatorio para instituciones pública, privadas y personas naturales, para conservar y reintegrar el patrimonio natural del país.

### 8.3.4 Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental

En el Capítulo II, De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas, los Art. 6-11, prohíben la contaminación de suelos, quebradas y vertientes de agua natural o artificial, con desechos que puedan ser nocivos para la salud humana, sin apegarse a la normativa de regulación correspondiente. Asimismo, se determina que son potenciales contaminantes substancias radioactivas, desechos sólidos, líquidos o gaseosos origen industrial o doméstico. (Congreso Nacional, 2004)

### 8.3.5 Ley Orgánica de Recurso Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua

En el Título II, Recursos Hídricos, Capítulo I, Definición, Infraestructura y Clasificación de los Recursos Hídricos, el Art. 12 dispone que la protección, administración, uso y conservación de las fuentes hídricas son responsabilidad conjunta de todos los usuarios y la comunidad humana. (Asamblea Nacional, 2014)

### 8.3.6 Reglamento de Alojamiento Turístico

En la Décimo Séptima Disposición General del Reglamento de Alojamiento Turístico se establece: “Todos los establecimientos ubicados en zonas donde no exista red pública de alcantarillado, deberán contar con al menos lo siguiente” (Asamble Nacional, 2015)

Gráfico N°50: Requerimientos sanitarios.

CATEGORIA; REQUISITO. 5 estrellas; Sistema de tratamiento de aguas residuales. 4 estrellas; Sistema de tratamiento de aguas residuales. 3 estrellas; Pozo séptico. 2 estrellas; Pozo séptico. 1 estrella; Pozo séptico.

Elaborado por: Alexis Rodríguez

### 8.3.7 Ordenanzas Municipales en el Catón Tena

#### 8.3.7.1 Ordenanza 011-2011

En el Capítulo III, Distribución del Costo de Obras de Agua Potable, Alcantarillado, Depuración de Aguas Residuales y Otras Redes de Servicio, el Art. 22 determina que el costo de las obras de alcantarillado, agua potable, aguas residuales y otras redes de servicio será prorrateado en función de la inversión cumplida por cada predio, previo a una evaluación técnica de la obra.  (Asamble Nacional, 2015)

## 8.4 Análisis de Impactos Potenciales

### 8.4.1 Demanda de servicios básicos

El proyecto, en sus fases de construcción, operación y funcionamiento, demandará servicios básicos y suministro de agua, electricidad, saneamiento ambiental y salud.

En cumplimiento con la Ordenanza 011-2011 emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Tena, es prioritario coordinar las acciones pertinentes para que antes de la construcción, el terreno seleccionado tenga los servicios de agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, depuración de aguas residuales y otras redes de servicio que administra el GAD. Con el propósito de reducir y mitigar el impacto de esta etapa, se construirá un campamento que incluya bodegas de almacenamiento de materiales para la obra, servicios sanitarios (letrinas), un adecuado pozo séptico y la adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales para precautelar la contaminación del área y la salud de los trabajadores residentes. También se establecerá un acuerdo con el Centro de Salud Misahualli, que brinda medicina general, familiar y comunitaria a la parroquia, para tener la atención y el respaldo médico necesarios, en caso de urgencias con los trabajadores. (Ministerio de Salud Pública, 2018)

### 8.4.2 Suelos

#### 8.4.2.1 Cambio de uso de suelos

El terreno previsto para la construcción de las edificaciones del proyecto Sumaq-Sacha, era una finca agrícola en la parroquia de Puerto Misahualli, actualmente abandonada y en venta. Aún mantiene un sector de bosque, cultivos y pastos.

El cambio en el uso de suelo implica el desarrollo de una nueva actividad turística y un tratamiento distinto. El impacto de cambio de uso de suelo se dará en la etapa de construcción y su duración dependerá del tiempo que demanden las actividades de movimiento de tierras y de construcción.

#### 8.4.2.2 Cambio en la calidad del suelo

Los bosques, pastos y precarios cultivos existentes controlan la polución del agua y del aire, favorecen la salud y el hábitat de los moradores de la zona. El proyecto, anulará la calidad del suelo exclusivamente en las áreas donde se construya la infraestructura planteada.

#### 8.4.2.3 Erosión del suelo

La erosión del suelo sucederá durante las actividades de remoción de la capa vegetal nativa de la zona, se expongan los suelos, y se modifiquen las condiciones naturales de circulación. El viento en épocas secas y el drenaje del agua en épocas de lluvia, pueden arrastrar los sedimentos con más fuerza.

#### 8.4.2.4 Compactación del suelo

La remoción de la capa superior de los suelos y parte del subsuelo es inevitable para colocar los cimientos (material cementante) que soporte la edificación.

La exposición del subsuelo al peso del equipo de movimiento de tierras y al tráfico en las vías internas producirá la pérdida de porosidad, un parámetro esencial para el crecimiento de la vegetación. La compactación del suelo ocurrirá en las áreas de edificaciones durante la construcción de las mismas.

El impacto por compactación del suelo sucederá durante la construcción y operación del proyecto y, con el uso de sus vías internas.

#### 8.4.2.5 Pérdida de fertilidad del suelo

Debido a la remoción de la capa superficial del suelo habrá una pérdida de material orgánico. Además, para levantar el nivel superficial del suelo y mitigar los riesgos de inundaciones será necesario adicionar material de relleno.

Una vez que se remueva la capa superficial, el subsuelo quedará expuesto al clima y a la compactación, factores que alterarán las condiciones químicas del suelo, reduciendo la saturación base y la fertilidad.

#### 8.4.2.6 Contaminación del suelo

La química del suelo puede cambiar por efecto de la dispersión de contaminantes por derrames, escurrimiento superficial y procesos de lixiviación generados durante el proceso de descomposición de materia biodegradable.

El impacto por contaminación del suelo ocurrirá durante la etapa de construcción de las edificaciones, áreas de parqueo y uso de las vías de acceso para el transporte de materiales, equipos e insumos, y durante la operación. La afectación será sobre el área de influencia directa.

La principal vía de contaminación del suelo será la caída de polvo. Adicionalmente, prevalece el riesgo de contaminación por derrame de combustibles y lubricantes provenientes de las máquinas y equipos encargados de las tareas de remoción, tanto en las zonas dedicadas para almacenamiento y distribución como en las rutas de circulación y transporte. La probabilidad de ocurrencia de estos eventos es media, pudiendo reducir su impacto significativamente con medidas adecuadas de control.

### 8.4.3 Hidrología y calidad de aguas

El Estudio de Impacto ambiental que se realice previo a la etapa de construcción del proyecto deberá determinar la modificación de las características físicas y químicas de los cuerpos de agua, así como su contenido bacteriológico y los sedimentos por la descarga de efluentes líquidos durante la construcción y ejecución.

Es importante obtener esta información en el área de influencia directa del proyecto, por la actividad agrícola a la que ha sido sometida la finca y su actual abandono. Se presume que la calidad del agua está afectada significativamente por las actividades antropogénicas (alto contenido de coliformes fecales).

La finca tiene efluentes no tratados y un manejo inadecuado de residuos, vectores que deben afectar negativamente las condiciones químicas y bacteriológicas del agua. Los efluentes actuales son: aguas lluvias contaminadas y sus vías naturales de evacuación, aguas negras y aguas grises. Elementos que deberán ser atacados en la fase de construcción del proyecto para que su impacto sea controlado.

El agua lluvia y la erosión de los suelos pueden convertirse en sedimentos, razón por la cual, se deberá priorizar el sistema de drenaje en la fase de construcción y retener el acarreo antes de que se desechen a los cursos de agua que rodean el área. El control oportuno determinará que el impacto sea moderado o bajo.

En cuanto a la fase de operación, el agua superficial y los sedimentos podrían ser afectados por disposición inadecuada de las descargas líquidas residuales negras, y grises que se generen al interior del hotel. Para controlar este impacto, el hotel tendrá que implementar una planta de tratamiento de aguas residuales.

## 8.5 Aire y Ruido

### 8.5.1 Alteración de la calidad del aire por polvo y emisiones

Las características del aire sufrirán variaciones en presencia de polvo y emisión de gases producidos durante el movimiento de tierras y la fase de construcción de las edificaciones.

En la fase de operación del hotel, las emisiones de monóxido de carbono hacia la atmosfera, estarán circunscritas a las actividades de transporte de insumos.

### 8.5.2 Cambio en el nivel de ruido

En la etapa de construcción, el desplazamiento de equipo y maquinaria para la remoción y desbroce de vegetación; así como, el levantamiento de las edificaciones y habilitación de las rutas internas, serán actividades generadoras de ruido.

Durante la fase de operación del hotel, el ruido se focalizará en el tránsito vehicular y peatonal propio de las actividades de la actividad turística; y, en el desempeño de motores eléctricos de bombas de agua de la piscina, de la cisterna, motores de equipos del área de cocina y del área de servicios; así como, el motor de combustión interna (diésel) del grupo electrógeno (generador). El impacto de los motores de mayor potencia será reducido, ya que estarán confinados en compartimentos construidos en cemento y bloque, dedicados especialmente para su seguridad y facilidad de mantenimiento.

## 8.6 Paisaje

El proyecto ha sido concebido para conservar y mejorar el paisaje, gracias a un diseño arquitectónico natural autóctono, que guarde total armonía con el entorno circundante.

Para remediar el impacto propio de la etapa de remoción de tierras y construcción de las edificaciones, previo a la etapa de operación, se implementará un programa de reforestación y revegetación para mejorar el paisaje interno del hotel.

## 8.7 Flora

### 8.7.1 Pérdida o alteración de la vegetación

Existe una alta probabilidad de pérdida parcial o total de la cobertura vegetal en las zonas donde se instalará la infraestructura y equipos para el hotel. El impacto afectaría la superficie desbrozada a fin de obtener un área útil para las áreas de infraestructura. El impacto de perdida de vegetación ocurrirá con seguridad, y su duración dependerá del tiempo que demande la fase constructiva.

### 8.7.2 Cambio en la calidad de la vegetación

Las especies de flora nativa o cultivada podrían ser afectadas por contaminación proveniente asociadas a las actividades de construcción y operación. Entre estas fuentes se puede mencionar:

- Contaminación del suelo y absorción de contaminantes (goteos y derrames, humo y cenizas volátiles, degradación de material orgánico desbrozado)

- Disminución de la fotosíntesis por efecto del polvo.

La probabilidad de ocurrencia es media-baja, considerando medidas adecuadas de control para prevenir este potencial impacto en todas las fases del proyecto.

### 8.7.3 Fragmentación del hábitat

La fragmentación del hábitat será efecto del desbroce del área de implantación, pero el impacto podría ser bajo debido a que la finca tiene áreas casi limpias fruto de desbroces practicados en años anteriores.

El posible impacto sobre la flora es potencialmente reversible, una vez termine la fase constructiva y se devuelva el área en condiciones mejoradas, antes de arrancar la fase operativa.

## 8.8 Fauna

### 8.8.1 Afectación por tráfico de vehículos

La fauna sería afectada por el tráfico de vehículos, tanto por la modificación de los niveles de ruido, como por accidentes de tránsito que involucren a animales y que se presenten durante las actividades de construcción, operación y abandono del proyecto propuesto.

### 8.8.2 Contaminación

Las especies nativas podrían ser afectadas por contaminación del suelo, por exceso de polvo y por el desbroce de la vegetación. Un plan de mitigación adecuado y controlado reducirían el impacto previsto en la fase constructiva.

### 8.8.3 Alteración del hábitat

El hábitat puede ser modificado, por interferencia o destrucción de los sitios en los que viven los diferentes grupos faunísticos del área. La remoción de la vegetación de la zona modificará las condiciones actuales de los hábitats faunísticos.

La alteración física del hábitat está relacionada con la variación de los niveles de luz, niveles de ruido, presencia humana, etc. Sin embargo, el desarrollo turístico de la zona permite prever que la mayor parte de las especies están de alguna manera adaptadas a los cambios en el ambiente.

Las áreas del proyecto libres de edificaciones, serán destinadas a jardines o áreas verdes con vegetación nativa de la zona, elevando el valor del hábitat. El resultado final estima un incremento neto de la calidad del hábitat para beneficio del proyecto

### 8.8.4 Fragmentación del hábitat

Se refiere a la modificación, interferencia o destrucción de los sitios en los que viven y ocupan sus nichos ecológicos los diferentes grupos faunísticos del área. La remoción de la vegetación de la zona para el desarrollo de las actividades del proyecto, modificará las condiciones actuales de los hábitats faunísticos. La existencia de hábitats modificados completamente genera la presencia de un efecto borde, que ocasionaría problemas de movilidad permanente para los animales. En la zona alrededor del campus universitario, el impacto durará mientras duren las actividades debido a afectación en los niveles de ruido y de luz.

## 8.9 Componente socio-económico

### 8.9.1 Contaminación del aire

La población puede verse afectada por las actividades de construcción debido a la cantidad de polvo que emane del movimiento de tierras, desbroce de la vegetación, y el uso de las vías por vehículos y maquinaria. Este impacto se dará directamente sobre la población cercana al sitio donde se implantará la infraestructura.

El impacto en la zona de construcción y en los trabajadores involucrados será reducido mediante equipos de protección personal.

### 8.9.2 Alteración del clima social

La implantación del proyecto conlleva la posibilidad de alterar la dinámica social, organizacional y política existente en las comunidades aledañas.

El terreno escogido para implantar y desarrollar el proyecto tiene características rurales. La población vecina se encuentra dispersa en los alrededores y reside en comunidades dedicadas a actividades agrícolas. Las relaciones son familiares y de cooperación y solidaridad vecinales. Se estima que la presencia del hotel alterará el clima social existente porque insertará usos y costumbres distintos a las existentes en las comunidades.

Desde la ciudad de Tena, la carretera E45 conecta con la vía Misahualli o con la E436, estas dos vías sirven de acceso a las parroquias de Puerto Napo y Puerto Misahualli, así como, a varias comunidades cercanas. Estas rutas habilitadas para el transporte público permitirán el transporte de equipos, maquinaria y trabajadores hacia el terreno seleccionado para la implantación del proyecto durante la etapa de construcción y, posteriormente en la etapa de operación.

La zona dinamizará su economía con la contratación de mano de obra local y el pago de sueldos con los que actualmente la población no cuenta; atraerá comercios privados que buscarán proveer de servicios a los trabajadores.

En la parroquia de Puerto Misahualli existen 16 establecimientos de alojamiento: tres cabañas, siete hostales y seis hosterías, dos de estos establecimientos tienen categoría 4 estrellas, pero no existe un hotel de categoría 5 estrellas.  La dinámica de la parroquia se verá alterada por el uso de la vía de acceso para transporte de maquinaria, equipos, materiales y trabajadores en la etapa de construcción y por el transporte de trabajadores. La contratación de mano de obra local provocará dinámicas laborales individualizadas que, a su vez, cambiarán la dinámica familiar y de las comunidades vecinas al proyecto.

## 8.10 Dinamización de la economía local

### 8.10.1 Cambio de la demanda de bienes y servicios

Actualmente el uso de suelo donde se edificará el proyecto tiene pastizales, bosque secundario intervenido y bosque secundario.  Existirá un cambio en el uso de suelo de pastizales a infraestructura.

En la zona, desde el año 2016, existe una amplia oferta de terrenos en venta debido a que la actividad turística mantiene expectativas de crecimiento y las granjas agrícolas han reducido sustancialmente sus actividades. Los propietarios de estas fincas también han creado expectativas por la demanda de terrenos, generando un impacto social positivo por la demanda de bienes y servicios, y un impacto negativo desde la reducción de las actividades agrícolas.

### 8.10.2 Oportunidades de empleo

Durante la etapa constructiva, el proyecto demandará mano de obra y creará oportunidades de empleo. El flujo de estos trabajadores, demandarán servicios de alojamiento, alimentación, transporte, etc., elementos que inyectarán capital a las economías de las áreas de influencia del proyecto.

Las comunidades aledañas al proyecto tienen características rurales y no existe mucha circulación de personas ajenas. Por tanto, es probable que sea necesario contratar servicios o mano de obra no disponible localmente, lo cual provocará un incremento temporal de migración asociada con el proyecto, pero paralelamente, dará oportunidades a otros sectores de la ciudad del Tena, del cantón o inclusive de la provincia de Napo.

### 8.10.3 Desarrollo de emprendimientos

El proyecto está orientado al turismo extranjero de lujo, por tanto, las expectativas de emprendimiento de negocios y comercios locales deben ser manejadas en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Napo, y particularmente del cantón Tena para evitar la proliferación de negocios informales y sin control.

En lo que se refiere a las comunidades aledañas estas expectativas deberán ser

atendidas por medio de una estrategia de comunicación oportuna y veraz para evitar que las buenas expectativas se conviertan en rechazo hacia la comunidad universitaria de IKIAM.

## 8.11 Presencia de vectores

Inicialmente, durante la etapa de construcción y, luego, en las etapas de operación y funcionamiento del hotel, la probabilidad de tener presencia de vectores (ratas y otras plagas) es alta.

La zona tiene características rurales y en ella debe haber presencia de vectores permanentemente. Sin embargo, este potencial impacto puede ser mayor durante las actividades de desbroce, movimiento de tierras y construcción.

El impacto es negativo, no obstante, puede ser mitigado con medidas apropiadas de control.

## 8.12 Uso de materiales en la construcción

El diseño que se ha decidido implementar en el proyecto es una combinación de hormigón visto y madera en las paredes, y microcemento pulido para los suelos, este conjunto tiene dos ventajas fundamentales. La primera, que todo el material de construcción que se requiere se lo puede encontrar en la ciudad de Tena, y la segunda, que permite un ambiente confortable, y agradable, donde el turista puede disfrutar de su tiempo en perfecta en armonía con la naturaleza.

Al utilizar este diseño como base del proyecto se alcanza un objetivo primordial, que es lograr que el ambiente se afecte lo menos posible, y además se beneficia a los comerciantes de la zona, quienes serán parte del proyecto al ser los proveedores del material de construcción.

### 8.12.1 Obras preliminares

En esta etapa inicial del proyecto lo más importante es el uso de maquinaria pesada para la limpieza y excavación del terreno. El movimiento de tierras no es una etapa que requiera mayor uso de materia prima, sin embargo, en la siguiente etapa, cimentación, es fundamental el uso de varios materiales como: arena, piedra, ripio, cal, cemento, y agua, necesarios para conseguir un hormigón de calidad. Este material se lo puede conseguir con facilidad en minas que existen alrededor de toda la provincia de Napo, dedicadas exclusivamente a la explotación de este tipo de materiales de construcción.

### 8.12.2 Estructura horizontal y vertical

Esta etapa representa la edificación de la obra, una vez que ya se ha realizado el movimiento de tierras pertinente, y los cimientos, se puede proceder a la construcción del proyecto. En la estructura vertical, horizontal, mamposterías, albañilería, enlucidos y albañilería que se detallan en el Anexo No 05, Tabla No 01, existen materiales que se necesitan en mayor cantidad que son: hormigón, vigas y viguetas laminadas de madera de distintas dimensiones, columnas de madera laminada 20X20cm, placas metálicas 300X300mm, y planchas de madera TEKA. Como se mencionó en el apartado anterior, los materiales para la elaboración del hormigón se los puede conseguir en las minas del sector, asimismo las vigas, viguetas y planchas de madera son de fácil obtención en el sector, pues muchos de los negocios se dedican a la elaboración de material para construcción, que posteriormente se envía a ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.

### 8.12.3 Acabados

La etapa final requiere de materiales más precisos como: acero, aluminio y vidrio de determinadas características para las cubiertas, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de seguridad, además del equipamiento propio que exigen la ley. Estos implementos, se los puede conseguir en su totalidad, solamente en la ciudad de Tena, pues son materiales que se llevan desde Quito y Guayaquil y algunos de ellos dependiendo de sus características con importados, como el acero. A excepción de la hoja de Toquilla en el techo, que se consigue en abundancia en cualquier sector de la provincia.

## 8.13 Tratamiento de aguas servidas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo diario promedio de agua por persona es de 100 litros diarios. (SPDA Actualidad Ambiental, 2017) Asumiendo que el hotel se encuentre ocupado en su totalidad, existiría un consumo por día promedio de 9.000 litros de agua solamente correspondiente a los huéspedes. En las actividades de cocina, y mantenimiento de las instalaciones se estima un consumo promedio de 6.000 litros, por lo tanto, el consumo diario total del hotel en su ocupación máxima se estima en 15.000 litros.

La planta de tratamiento de aguas servidas que se recomienda para proyectos como: edificios comerciales, conjuntos habitacionales y hoteles, tiene una capacidad máxima de 1 litro por segundo. La denominación en el mercado es planta compacta de tratamiento y su valor es de USD 65.000, las características de esta instalación permiten procesar hasta 86.400 litros de agua diarios, es decir que la planta debería trabajar alrededor de 4 horas y media por día cuando el hotel esté en su capacidad máxima, para procesar la totalidad del consumo, lo que indica que este tipo de instalación es suficiente para los requerimientos del hotel. (Paques, 2018)

Esta instalación comprende las cuatro etapas necesarias para el proceso de tratamiento. La etapa preliminar que consiste en la recepción de aguas residuales y acondicionamiento para facilitar el tratamiento en las posteriores fases. La etapa primaria en donde se remueven los sólidos y arena, para hacer posible la sedimentación de residuos de mayor tamaño. La etapa secundaria, en donde el agua atraviesa varios filtros, placas y reactores biológicos que permiten realizar una segunda sedimentación, para eliminar grasas, e impurezas de menor tamaño, que permanecen en la parte superior o inferior de los tanques, de acuerdo a su peso y densidad. Finalmente, en la etapa terciaria el agua pasa por filtros más pequeños y desinfección, cuyo propósito es reducir la mayor cantidad de organismos vivos en el agua para que pueda regresar a la fuente natural. (Fibras y Normas de Colombia, 2018)

## 8.14 Equipos que reducen el impacto ambiental

Todos los equipos que se consideraron para el proyecto, principalmente los de cocina y limpieza, que puedan generar algún tipo de contaminación, fueron cotizados en la empresa Codehotel S.A de la ciudad de Quito, y con el asesoramiento de su Gerente de Planta, Licenciado Leopoldo López. Esta empresa, es el principal proveedor de equipos, de las cadenas más importantes de Hoteles que se encuentran en Ecuador. Codehotel S.A, tiene a disposición los últimos equipos en cuanto a desarrollo tecnológico, ahorro de energía y agua, mejor desempeño y reducción de desechos. La totalidad de los equipos que se han considerado utilizan únicamente energía eléctrica y agua para su funcionamiento, es decir que los desperdicios generados pueden ser tratados por la planta de tratamiento de aguas servidas del hotel.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

- La evaluación financiera de los primeros diez años determina que el proyecto es factible. En un escenario de ventas conservador (cuota de mercado 4%-10%), con una inversión inicial estimada de USD 5’220,513  y financiamiento mediante crédito bancario (65%) y aporte privado (35%), se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 21% que duplica el costo del capital promedio ponderado de 7.74%; y, un Valor Actual Neto (VAN) positivo de USD 4´361,315 (descontado a una tasa de 7.74%), una Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.74, superior a 1, y un Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 9.01 años, menor al horizonte de evaluación de diez años.

- El entorno del proyecto plantea un escenario conservador. De acuerdo a cifras oficiales el sector de alojamiento y restaurantes mantiene y estima un crecimiento promedio del 3%, mientras que el PIB del país muestra una desaceleración en el crecimiento económico, e incluso decrecimiento. Un promedio de 5% de personas desempleadas, en un entorno político-legal marcado por múltiples eventos de corrupción e inestabilidad jurídica y tributaría, reducen radicalmente las posibilidades para receptar capitales e inversionistas extranjeros dispuestos a formar parte de algún proyecto a largo plazo aprovechando las condiciones naturales del Ecuador.

- El estudio de mercado indica que cada año ingresan al país más de dos millones de turistas, sumados extranjeros y nacionales residentes en el extranjero. El 60% de los turistas visitó reservas naturales, y el 100% lo hizo a través de la contratación de planes turísticos con agencias. El 57% de turistas los conforman parejas y familias, y el restante 43% grupos organizados. Los turistas extranjeros gastan en promedio USD 2,800 en estadías de 4 días y 5 noches sin considerar pasajes. Considerando las publicaciones de la OMT, que indican que el turismo de lujo mantiene las proyecciones de crecimiento más altas y existen únicamente 3 establecimientos de categoría 5 estrellas en la provincia de Napo, el proyecto Sumaq-Sacha tiene un escenario probable de éxito. Utilizando redes sociales, convenios gubernamentales y agencias de viaje se puede atraer a un porcentaje de turistas que ya tienen la predisposición de visitar Ecuador, pero la clave del éxito del proyecto es captar a los turistas extranjeros dispuestos a visitar ecosistemas totalmente naturales, que no tenían planeado viajar a Ecuador, a través de plataformas digitales.

- El proyecto demanda 36 hectáreas de terreno dónde se construirán quince cabañas tipo bungalow, con las instalaciones y equipamiento requerido por un Hotel de lujo. Ubicado en la provincia de Napo, cantón Tena, parroquia de Misahulallí, el proyecto estará rodeado de un ecosistema natural de fácil acceso por vía terrestre y aérea, con clima cálido, atractivo para turistas nacionales y extranjeros.

- La empresa adoptará la tipicidad de sociedad anónima, y estará estructurada por siete departamentos: Finanzas, Talento Humano, Comercial, Alojamiento, Alimentos & Bebidas, Eventos y Compras. El proyecto contará con treinta y un colaboradores que cumplan con el perfil requerido en cada una de las posiciones disponibles. Sumaq-Sacha se rige a la normativa de la Ley de Compañías, Ley de Turismo, Ley del Registro Único de Contribuyentes, Certificaciones Ambientales y de la Industria del turismo, además de las disposiciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tena.

- Sumaq-Sacha es un proyecto sostenible cuyo objetivo es desarrollar el turismo de lujo en Ecuador, aprovechando y cuidando del entorno natural. Razón por la cual, se estudia el impacto ambiental del proyecto y las mejores prácticas de cuidado de suelos, aire, ruido, agua, flora, fauna y componentes socio-económicos de la región, apegados a la normativa y acuerdos nacionales e internacionales.

## RECOMENDACIONES

- Los indicadores financieros responden a la información recopilada en el estudio previo del proyecto. Es por este motivo que el estudio de mercado es el capítulo más importante y sensible de trabajo de investigación, pues es la fuente de información para el estudio y evaluación financiera.

- Mantener una gestión proactiva para mantener el atractivo turístico del país y especialmente del sector insular y amazónico y su patrimonio natural, es prioridad para el éxito de proyectos turísticos en Ecuador.

- Vincularse y fortalecer las relaciones sociales y comerciales con las comunidades del sector es un aspecto primordial para el desarrollo de proyectos ubicados en la región amazónica.

- La atracción de turistas extranjeros, que no tienen planificado visitar Ecuador, con capacidad económica para vivir una experiencia en un Hotel de lujo, dentro de un ecosistema totalmente natural, es el mayor reto para la rentabilidad del negocio.

- Cumplir con los ingresos previstos durante cada periodo a través de la TOH y no del incremento del precio, sumado a la optimización de los valores estimados de costos y gastos es esencial para la viabilidad del proyecto.

- El apoyo e iniciativa del gobierno central, para promover el desarrollo de proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente, es tan importante como los esfuerzos que haga el mismo gobierno, para mantener la estabilidad política, económica, legal y tributaria del país, conservando un escenario atractivo para los inversionistas extranjeros, dispuestos a participar en proyectos a largo plazo.

# BIBLIOGRAFÍA

Agencia EFE. (29 de septiembre de 2017). Wradio. Obtenido de http://www.wradio.com.co/noticias/economia/turismo-futurista-de-lujo-y-ecologico-destacan-en-feria-brasilena-del-sector/20170929/nota/3595053.aspx

Asamble Nacional. (2015). Registro Oficial 465. Quito: Asamble Nacional.

Asamblea Nacional. (2014). Registro Oficial Suplemento 239. Quito: Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional. (2017). Registro Oficial Suplemento 983 . Quito: Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Quito.

Asamblea Nacional Constituyente. (2015). Registro Oficial N°556. Acuerdo Ministerial 20150065. Quito: Asamblea Nacional Constituyente.

Asamblea Nacional Constituyente. (2015). Suplemento al Registro Oficial N° 167. Quito.

Asamblea Nacional Constituyente. (2018). Registro Oficial Suplemento N° 309. Quito.

Asamblea Nacional Contituyente . (2010). Registro Oficial Suplemento N°303. Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Quito: Asamblea Nacional Contituyente .

Banco Central del Ecuador (BCE). (30 de junio de 2019). Banco Central del Ecuador (BCE). Obtenido de https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais

Banco Central del Ecuador. (01 de Julio de 2018). Banco Central del Ecuador. Obtenido de https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/764

Banco Central del Ecuador. (05 de Julio de 2018). Banco Central del Ecuador. Obtenido de https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Beck, C., Grieser, J., Kottek, M., Rubel, F., & Rudolf, B. (marzo de 2018). Tiempo.com. Obtenido de https://www.tiempo.com/ram/4585/mapa-mundial-de-la-clasificacin-del-clima-de-kppen-geiger-actualizado/

Biosphere Tourism. (2018). Biosphere Tourism. Obtenido de https://www.biospheretourism.com/en/help-us-change-the-world/79

Bloomberg. (30 de Noviembre de 2018). Bloomberg. Obtenido de https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

Bohdanowics, P., Simanic, B., & Martinac, I. (27-29 de Septiembre de 2005). The 2005 World Sustinable Building Conference (SB05Tokyo). Tokio, Japón.

Canalis, X. (29 de Agosto de 2018). Hosteltur. Obtenido de https://www.hosteltur.com/111554_viajes-lujo-segmento-crece-nivel-mundial.html

Congreso Nacional. (1997). Suplemento al Registro Oficial N° 82. Quito.

Congreso Nacional. (2004). Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de las Áreas Naturales y de Vida Silvestre. Quito: Congreso Nacional.

Congreso Nacional. (2004). Decreto Ejecutivo 1186. Registro Oficial N° 244 Reglamento General a la Ley de Turismo. Quito: Congreso Nacional.

Congreso Nacional. (2004). Regristo oficial al Suplemento N°398 . Quito: Congreso Nacional.

Congreso Nacional. (2004). Suplemento al Registro Oficial N° 418. Quito.

Congreso Nacional. (2006). Ley Orgánica de Salud. Registro Oficial Suplemento 423. Quito: Congreso Nacional.

Congreso Nacional. (2006). Ley Orgánica de Salud. Registro Oficial Suplemento 423. Quito: Congreso Nacional.

Congreso Nacional. (2007). Registro Oficial N°09. Gobierno Municipal del Tena. Quito: Congreso Nacional.

Congreso Nacional. (2014). Ley de Turismo. Ley 97. Registro Oficial Suplemento 733. Quito.

Congreso Nacional. (2014). Suplemento al Registro Oficial N° 312 Ley de Compañías. Quito: Congreso Nacional.

Corporación Financiera Nacional. (2017). Libro I: Normativa de la CFN sobre operaciones. Manual de productos financieros. Quito. Obtenido de https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/09/SUBT-II-Manual-Productos-Financieros-AGOSTO-2017.pdf

Damoradan. (30 de Noviembre de 2018). Betas Damoradan. Obtenido de http://www.betasdamodaran.com/betas-damodaran-2018/

Fibras y Normas de Colombia. (Febrero de 2018). Fibras y Normas de Colombia. Obtenido de https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/etapas-del-proceso-tratamiento-aguas-residuales/

Fondo Monetario Internarcional (FMI). (11 de Mayo de 2018). Diálogo a Fondo. Obtenido de https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9203

Global Sustainable Tourism Council . (2018). GSTC. Obtenido de https://www.gstcouncil.org/certification/become-certified-hotel/

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena. (2016). Datos Estadísticos. Obtenido de https://tena.gob.ec/index.php/tena/datos-estadisticos

Google. (2018). Google Maps. Obtenido de https://www.google.com.ec/maps/dir/tena/Puerto+Misahuall%C3%AD/@-1.02051,-77.8115228,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x91d6a44047cf041d:0xff1b504985f2d31b!2m2!1d-77.8136035!2d-0.9962972!1m5!1m1!1s0x91d6ba09c7318859:0x8b8e6ae6c1a35d7c!2m2!1d-77.66936

Google. (2018). Google Maps. Obtenido de https://www.google.com.ec/maps/dir/Quito/Puerto+Misahuall%C3%AD/@-0.6043022,-78.6315194,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x91d6ba09c7318859:0x8b8e6ae6c1a35d7c!2m2!1d-77.669

Google. (2018). Google Maps. Obtenido de https://www.google.com.ec/maps/dir/Ambato/Puerto+Misahuall%C3%AD/@-1.3278202,-78.3574201,10z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x91d381a37fef551f:0x7a2dbc24d832161b!2m2!1d-78.6228504!2d-1.2543408!1m5!1m1!1s0x91d6ba09c7318859:0x8b8e6ae6c1a35d7c!2m2!1d-77.6693608!2

Hansen, E. B. (08 de Septiembre de 2010). Making sense of green certifications in lodging facilities. Hotel & Laisure Advisors. Obtenido de Hospitality.net: https://www.hospitalitynet.org/opinion/4048198.html

Heredia, V. (16 de noviembre de 2016). 22 reformas tributarias en casi una década en Ecuador. El Comercio.

Hosteltur. (27 de Agosto de 2018). Hosteltur. Obtenido de https://www.hosteltur.com/edicion-impresa/crecimiento-turistico-como-empresas-y-destinos-se-preparan-para-el-futuro

Hosteltur. (19 de enero de 2018). Hosteltur. Obtenido de https://www.hosteltur.com/126106_cuanto-cuesta-viaje-lujo.html

Información para profesionales del Turismo . (marzo de 2016). Reporte Lobby. Obtenido de https://www.reportelobby.com/2016/03/plataformas-digitales-turismo-reporte-lobby.html

Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC). (2016). Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Quito: INEC.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (07 de Julio de 2018). INEC. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-marzo-2018/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (14 de Agosto de 2018). INEC. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/migracion/

International Organization for Standandarization. (2015). ISO 14001:2015. International Organization for Standandarization.

International Organization for Standandarization. (2015). ISO 9001:2015. International Organization for Standarization.

International Organization for Standandarization. (2018). ISO 50001:2018. International Organization for Standandarization.

International Organization for Standardization. (19 de octubre de 2015). ISOTools. Obtenido de https://www.isotools.org/2015/10/19/principales-requisitos-para-obtener-un-certificado-de-calidad-iso-9001/

La República. (6 de marzo de 2018). Ecuador ofrece estabilidad política y jurídica a la industria minera mundial. La República. Obtenido de https://www.larepublica.ec/blog/economia/2018/03/06/ecuador-ofrece-estabilidad-politica-y-juridica-a-la-industria-minera-mundial/

Larrea, R. (2 de abril de 2018). Barilliance. Obtenido de https://www.barilliance.com/es/segmentacion-psicografica/

Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022. Quito: Ministerio de Finanzas.

Ministerio de Salud Pública. (2018). Ministerio de Salud Pública. Obtenido de https://www.salud.gob.ec/centro-de-salud-misahualli/

Ministerio de Turismo (MINTUR). (2016). Boletín de Estadísticas Turísticas 2012-2016. Quito: Ministerio de Turismo (MINTUR).

Ministerio de Turismo. (02 de abril de 2014). Ministerio de Turismo. Obtenido de https://www.turismo.gob.ec/all-you-need-is-ecuador-es-la-campana-que-estara-en-el-mundo/

Ministerio de Turismo. (2015). Manual de Aplicación del Reglamento de Alojamiento Turístico. Quito: Subsecretaría de regulación y control.

Ministerio de Turismo. (2015). Reglamento de Alojamiento Turístico. Quito: Editorial Nacional.

Ministerio de Turismo. (2017). Informe Anual de Visitantes a las Áreas Protegidas de Galápagos. Quito. Obtenido de http://www.galapagos.gob.ec/

Ministerio de Turismo. (2018). Indicadores Turísticos Agosto 2018. Quito: Ministerio de Turismo.

Ministerio de Turismo. (27 de febrero de 2018). Ministerio de Turismo. Obtenido de https://www.turismo.gob.ec/mintur-presenta-los-avances-y-proyectos-ejecutados-para-el-desarrollo-turistico-durante-el-2017/

Ministerio del Ambiente. (2015). Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Obtenido de http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/reserva-de-producci%C3%B3n-faun%C3%ADstica-cuyabeno

Ministerio del Ambiente de Ecuador. (2017). Ecosistemas como Estrategia de Turismo. Quito: Ministerio del Ambiente de Ecuador.

Nature Economy and People Connected. (2018). NEPCon. Obtenido de https://www.nepcon.org/about-us

Organización de Naciones Unidas (ONU). (1992). Earth Summit CBUMAD. Río de Janeiro: Organización de Naciones Unidas (ONU).

Organización de Naciones Unidas (ONU). (1998). Protocolo de Kyoto de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Organización de Naciones Unidas (ONU). Obtenido de http://www.cambioclimatico.org/sites/default/files/kpspan.pdf

Organización Mundial del Turismo (OMT). (1998). Introducción al Turismo. Organización Mundial del Turismo (OMT).

Organización Mundial del Turismo (UNWTO). (18 de enero de 2018). UNWTO. Obtenido de http://media.unwto.org/es/press-release/2018-01-15/resultados-del-turismo-internacional-en-2017-los-mas-altos-en-siete-anos

Organización Mundial del Turismo (UNWTO). (2018 de Diciembre de 2018). UNWTO. Obtenido de http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-10/el-turismo-internacional-mantiene-un-fuerte-impulso-en-2018

Pampillón, R. (20 de Febrero de 2013). Economy Weblog. Obtenido de https://economy.blogs.ie.edu/archives/2013/02/que-es-el-pib-nominal-que-es-el-pib-real/

Paques. (noviembre de 2018). Paques. Obtenido de https://es.paques.nl/productos/featured/tratamiento-de-aguas-residuales-domesticas

Parkin, M., Esquivel, G., & Muñoz, M. (2007). Macroeconomía. Mexico: Pearson.

Rainforest Alliance. (25 de Septiembre de 2018). Rainforest Alliance. Obtenido de https://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean

Rodríguez, A., Lindberg, k., Garzón, P., Corral, A., Baus, C., Drumm, A., . . . Falconí, E. (2008). Valoración económica del turismo en el sistema nacional de área protegidas del Ecuador: un estudio de caso de siete sitios de visita en áreas protegidas de Ecuador continental. Quito: The Nature Conservancy, Conservación Internacional. Ministerio del Ambiente.

SPDA Actualidad Ambiental. (2 de Febrero de 2017). SPDA Actualidad Ambiental. Obtenido de http://www.actualidadambiental.pe/?p=42982

Tapia, E., & Serrano, D. (29 de mayo de 2018). La meta del Gobierno es llegar a déficit fiscal cero en tres años. El Comercio.

Tiempo. (Marzo de 2018). Tiempo.com. Obtenido de https://www.tiempo.com/ram/4585/mapa-mundial-de-la-clasificacin-del-clima-de-kppen-geiger-actualizado/

Tribunal Constitucional del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 . Quito: Tribunal Constitucional.

Wiilliams, & Gill. (1994). Ecotourism and livelihoods.